**Информация**

**о результатах совместного с Контрольно-счетной палатой Приморского края контрольного мероприятия «Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2017 год» государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы (2017 год); государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы (2018 год - истекший период 2019 года)»**

**\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контрольное мероприятие проведено в администрации Чугуевского сельского поселения в соответствии с пунктом 3.1.2. плана работы Контрольно-счётного комитета Чугуевского муниципального района на 2019 год в период май – июнь 2019 года, по результатам которого установлено следующее.

Размер бюджетных ассигнований, утвержденный нормативными правовыми актами на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Чугуевского сельского поселения, в проверяемом периоде составил в общей сумме 19 800,95 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год – 5 774,13 тыс. рублей;

на 2018 год – 5 536,83 тыс. рублей;

на 2019 год – 8 489,99 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий по благоустройству территорий Чугуевского сельского поселения составило 11 310,96 тыс.рублей, в том числе:

в 2017 году - 5 774,13 тыс. рублей;

в 2018 году - 5 536,83 тыс. рублей.

В 2017 году в Чугуевском сельском поселении благоустроено 3 дворовые территории, 2 территории общего пользования. В 2018 году благоустроено 4 дворовые территории, 3 территории общего пользования.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетным комитетом Чугуевского муниципального района установлены нарушения нормативно-правовых актов администрации Приморского края, федерального законодательства и нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нормативных правовых актов администрации Чугуевского сельского поселения, условий муниципальных контрактов.

При осмотре выполненных работ контрольным мероприятием установлены факты некачественно выполненных работ, отсутствие планировки территорий детских площадок (крутые уклоны, наличие крупных, острых камней), принятия и оплаты фактически не выполненных работ на общую сумму 107,78 тыс.рублей, в том числе средства субсидий – 103,34 тыс.рублей.

Кроме этого, установлены факты повреждений элементов благоустройства неустановленными лицами.

Результаты анкетирования граждан, проведенного Контрольно-счетным комитетом Чугуевского муниципального района в период проведения совместного контрольного мероприятия, показали, что удовлетворенность населения проводимыми мероприятиями по формированию современной городской среды не высока и в среднем оценивается на уровне 2,8 баллов (по 5-ти бальной шкале).

По результатам контрольного мероприятия:

- Контрольно-счетным комитетом Чугуевского муниципального района внесено представление главе администрации Чугуевского сельского поселения;

- Контрольно-счетной палатой Приморского края сформирован Отчет о совместном контрольном мероприятии и направлен Губернатору Приморского края и в прокуратуру Приморского края.