АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 19 сентября 2018 года | с. Чугуевка | № 351-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Чугуевского муниципального района до 2020 года

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», руководствуясь статьей 32 Устава Чугуевского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Чугуевского муниципального района на период до 2020 года (далее - План-график).

2. Управлению организационной работы:

2.1. Осуществить перевод администрации Чугуевского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с Планом-графиком;

2.2. В течение трех дней с момента вступления в силу настоящего распоряжения разместить Плана-график на официальном сайте администрации Чугуевского муниципального района (http://chuguevsky.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.3. Обеспечить выполнение в 2018–2020 годах мероприятий, направленных на участие муниципальных служащих администрации Чугуевского муниципального района в образовательных программах с целью формирования необходимых навыков по использованию отечественного офисного программного обеспечения.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Чугуевского муниципального района:

3.1. При подготовке требований к функциональным, качественным и техническим характеристикам выполняемых работ по созданию и развитию информационных систем обеспечить включение требований по использованию отечественного офисного программного обеспечения;

3.2 До конца 2018 года внести изменения в нормативные правовые акты администрации Чугуевского муниципального района, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, в части исключения из указанных нормативных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении;

3.3 При внесении изменений в нормативные правовые акты, проектную и эксплуатационную документации использовать форматы (расширения) электронных документов, указанные в дополнительных требованиях к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. №325.

4. Ответственным за реализацию Плана-графика назначить руководителя аппарата администрации Чугуевского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                         Р.Ю. Деменёв

## Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Чугуевского муниципального района

от     сентября 2018 года №

План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Чугуевского муниципального района на период до 2020 года

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Чугуевского муниципального района на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в администрации Чугуевского муниципального района |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения администрации Чугуевского муниципального района | октябрь 2018 год | регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Чугуевского муниципального района |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения администрации Чугуевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | октябрь 2018 год | информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Чугуевского муниципального района путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2 | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры администрации Чугуевского муниципального района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем администрации Чугуевского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. Проведение переговоров с разработчиками информационных систем в администрации Чугуевского муниципального района | декабрь 2018 год – февраль 2019 год | получение перечня сведений о совместимости информационных систем администрации в Чугуевского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. Получение информации о готовности разработчиков провести модернизацию информационных систем. Коммерческие предложения от разработчиков на модернизацию информационных систем. <**> |
| 2.2 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 гг. <*> | март 2019 год | внесение изменений в бюджет администрации Чугуевского муниципального района, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3 | Внесение изменений в план-график закупок администрации Чугуевского муниципального района, проведение торгов <*> | апрель 2019 год – декабрь 2019 год | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в администрации Чугуевского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <*> | январь 2019 год – декабрь 2020 год | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение в администрации Чугуевского муниципального района |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем <*> | июль 2020 год – декабрь 2020 год | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение в администрации Чугуевского муниципального района |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <*> | июль 2020 год – декабрь 2020 год | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

### Таблица 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

### в администрации Чугуевского муниципального района на период до 2020 года

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% <*> | не менее 35% <*> | не менее 60% <*> |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% <*> | не менее 30% <*> | не менее 50% <*> |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 50% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |

<*>  При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований

<**>  При условии готовности разработчиков осуществить модернизацию информационных систем