АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2015 года                                                                                                                                    393-НПА

с. Чугуевка	                            № ________

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 14 ноября 2014 года № 932-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной  инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2018 годы»

Руководствуясь статьей 32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 14 ноября 2014 года № 932-НПА (далее по тексту - Программа):

1. Приложение № 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                 А.А. Баскаков

Приложение №2

к программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района»                                                                                                                                                                                                             на 2015-2018 г.г.

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2018 г.г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации подпрограм мы, отдель ного мероп риятия | Окончания реализации подпрограммы, отдельного мероп риятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование и строительство теплотрассы к жилому дому по ул. Дзержинского, 7 с. Чугуевка | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района | 2015 | 2015 | Надежное обеспечение жильцов дома тепловой энергией |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, Лазо, Строительной, Чкалова, Магистральной и замена экранных труб на котле № 5 котельной № 2 в с. Чугуевка | «-« | 2015 | 2015 | «-« |
| 3. | Реконструкция участков водопроводных сетей по ул. Комсомольской, Рабочей, Кустарной, Магистральной, Чкалова | «-« | 2015 | 2018 | Устранение утечек воды в сетях, снижение потерь. |
| 4. | Бурение скважин по ул. Лесной в с. Чугуевка | «-« | 2018 | 2018 | Качественное водоснабжение населения с. Чугуевка |
| 5. | Реконструкция колодцев децентрализованного водоснабжения | «-« | 2015 | 2018 | Качественное водоснабжение сел района |
| 6. | Проектирование очистных сооружений | «-« | 2017 | 2017 | Улучшение экологической обстановки в районе |
| 7. | Реконструкция напорного коллектора водоотведения от очистных сооружений до выпуска № 1 в с. Новомихайловка в р. Уссури. | «-« | 2018 | 2018 | Недопущение сброса сточных вод на рельеф, улучшение экологической обстановки |
| 8. | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Ломоносова в с. Чугуевка | «-« | 2015 | 2015 | Обеспечение качественного водоотведения |
| . | Приобретение дизель-генераторов на ДЭС в с.Березовка, с.Заветное, с.Нижние Лужки | «-« | 2015 | 2017 | Экономия дизельного топлива, снижение себестоимости 1кВт/часа |
| 10. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Березовка, с. Заветное, с. Нижние Лужки | «-« | 2016 | 2018 | Улучшение качества и надежности обеспечения электроэнергией населения |
| 11. | Проектирование полигона ТБО | «-« | 2016 | 2016 | Улучшение экологической обстановки в районе |
| 12. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | «-« | 2015 | 2018 | Упорядочение захоронения, наведение порядка на кладбищах сел района |
| 13. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по электроснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива | «-« | 2015 | 2018 | Предупреждение ситуации, которая может привести к сбою электроснабжения населения сел района |
| 14. | Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта | «-« | 2015 | 2018 | Обеспечение ремонта многоквартирных домов |
| 15. | Организация и содержание муниципального жилищного фонда | «-« | 2015 | 2018 | Содержание жилфонда, ремонт |
| 16. | І. Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| 16.1. 15.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района | 2015 | 2015 | -обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения; |
| 15.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ | «-« | 2016 | 2017 |  |

Приложение №3

к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Чугуевского муниципального района»

на 2015-2018 г.г.

## ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2018 г.г.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприя-тия, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной Чугуевского муниципального района на 2014-2018 годы» |  | Всего | 49342,30 | 18521,70 | 11411,20 | 11090,20 | 12819,20 |
|  |  |  | Краевой бюджет* | 7381,00 | 4169,00 | 1606,00 | 1606,00 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального р-на | 59961,30 | 14352,70 | 14305,20 | 13984,20 | 17319,20 |
|  | Из общего объема финансирования из средств бюджета Чугуевского муниципального района | Администрация Чугуевского муниципального района |  | 59961,30 | 14352,70 | 14305,20 | 13984,20 | 17319,20 |
| 1. | Проектирование и строительство теплотрассы к жилому дому по ул. Дзержинского, 7 с. Чугуевка | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 617,00 | 617,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, Лазо, Строительной, Чкалова, Магистральной и замена экранных труб на котле № 5 Котельной № 2 в с. Чугуевка | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 870,00 | 870,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция участков водопроводных сетей по ул. Комсомольская, ул. Кустарная, ул. Рабочая, ул. Магистральная, ул. Чкалова. | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 1335,50 | 527,50 | 322,00 | 486,00 | 0 |
| 4. | Бурение скважин по ул. Лесной в с. Чугуевка | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 2400,00 | 0 | 0 | 0 | 2400,00 |
| 5. | Реконструкция колодцев децентрализованного водоснабжения | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 433,00 | 208,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6. | Проектирование очистных сооружений | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | 0 |
| 7. | Реконструкция напорного коллектора водоотведения от очистных сооружений до выпуска № 1 в с. Новомихайловка в р. Уссури | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 7000,00 | 0 | 0 | 0 | 7000,00 |
| 8. | Реконструкция участка канализационных сетей по ул. Ломоносова в с. Чугуевка | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Приобретение дизель-генераторов на ДЭС в с.Березовка, с.Заветное, с.Нижние Лужки | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 2850,00 | 700,00 | 1200,00 | 950,00 | 0 |
| 10. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Березовка, с. Заветное, с. Нижние Лужки | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 1050,00 | 0 | 300,00 | 450,00 | 300,00 |
| 11. | Проектирование полигона ТБО | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 3500,00 | 0 | 3500,00 | 0 | 0 |
| 12. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 4740,00 | 1100,00 | 1155,00 | 1212,00 | 1273,00 |
| 13. | Субсидии организациям, оказывающим услуги по электроснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 5128,00 | 1187,00 | 1253,00 | 1311,00 | 1377,00 |
| 14. | Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 1576,80 | 394,20 | 394,20 | 394,20 | 394,20 |
| 15. | Организация и содержание муниципального жилищного фонда | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 18000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 16. | I. Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы |
|  |  |  | Всего | 14762,00 | 8338,00 | 3212,00 | 3212,00 | - |
|  |  |  | Краевой бюджет* | 7381,00 | 4169,00 | 1606,00 | 1606,00 | - |
|  |  |  | Бюджет Чуг. мун. р-на | 7381,00 | 4169,00 | 1606,00 | 1606,00 | - |
| 16.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского муниципального района | 4169,00 | 4169,00 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | Краевой бюджет | 4169,00 | 4169,00 | 0 | 0 | - |
| 16.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ | «-« | Бюджет Чугуевского муниципального района | 3212,00 | - | 1606,00 | 1606,00 | - |
|  |  |  | Краевой бюджет | 3212,00 | - | 1606,00 | 1606,00 | - |

*(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)