ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

| От 16.12.2011г. |  | № 172 |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в решение Думы Чугуевского муниципального района от 25.07.2008г. № 717 «О инвестиционной программе «Развитие и модернизация инженерной структуры объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чугуевского муниципального района для предприятия ООО «Коммунальщик» на 2009-2012 годы» в новой редакции» |

В соответствии с Федеральным  законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса»,  приказа  от 10 октября 2007года № 100 Минрегионразвития РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по  подготовке  технических  заданий на разработку инвестиционных  программ организаций  коммунального  комплекса», на основании статьи 32 Устава Чугуевского муниципального района, Дума Чугуевского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Принять решение «О  инвестиционной программе «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры объектов утилизации (захоронения) твердых  бытовых  отходов на территории Чугуевского муниципального района  для предприятия ООО «Коммунальщик» на 2009-2012годы» в новой редакции».

2. Направить указанное решение главе Чугуевского муниципального района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы

Чугуевского муниципального района					П.И.Федоренко

и

ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

О внесении изменений в решение Думы Чугуевского муниципального района от 25.07.2008г. № 717 «О инвестиционной программе «Развитие и модернизация инженерной структуры объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чугуевского муниципального района для предприятия ООО «Коммунальщик» на 2009-2012 годы» в новой редакции»

Принято Думой Чугуевского муниципального района

«16 » декабря 2011года

Статья 1.

Внести в решение Думы Чугуевского муниципального района от 25.07.2008г. № 717 «О инвестиционной программе «Развитие и модернизация инженерной структуры объектов  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чугуевского муниципального района  для предприятия ООО «Коммунальщик» на 2009-2012 годы» в новой редакции» следующие изменения:

1.1. В инвестиционной программе:

1.1.1. Раздел II., изложить  в следующей редакции:

«Основной целью настоящей Программы является повышение экологической безопасности на территории Чугуевского муниципального района, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможности негативного воздействия отходов на территории района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: модернизация существующей свалки, с внедрением более совершенного (безопасного) технологического процесса захоронения; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем предупреждения загрязнения территорий опасными отходами; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности при утилизации ТБО в Чугуевском муниципальном районе, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Это требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строительного характера.

Программа реализуется в 2009-2012 годах и состоит из двух этапов.

-I этап -2009-2011гг. определение и огораживание границ территории намеченной под организацию полигона, обустройство контрольно-дезинфицирующей установки на выезде, устройство контрольных скважин для мониторинга за состоянием грунтовых вод, строительство дамбы по периметру полигона, строительство помещений для обслуживающего персонала;

-II этап - Модернизация и приобретение технических средств:

-2010г.–приобретение узлов и запасных частей для бульдозера,

-2012г.–приобретение грузовика (для подвоза воды, дров, дизельного топлива и запасных частей для бесперебойной работы бульдозера) и бензогенератора (для освещения территории существующей свалки и подсобного помещения для обслуживающего персонала).».

1.1.2. Раздел III. изложить в следующей редакции:

«Система мероприятий Программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

- определение и огораживание границ территории намеченной под организацию полигона;

- обустройство территории намеченной под организацию полигона со строительством административно-бытового корпуса                 и освещение территории существующей свалки;

- осуществление контроля за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства на территории намеченной под организацию полигона;

- разработка нормативной технической документации (НТД): регламента, режима работы, инструкций по приему бытовых отходов;

- осуществление контроля за качеством и количеством отходов;

- обустройство подъездных путей;

- мониторинг за состоянием окружающей среды в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона;

- модернизация действующего и приобретение нового оборудования для обеспечения работ по утилизации ТБО.»

1.2. В приложение к инвестиционной программе:

1.2.1. пункт 1.1., раздела 1. изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Определение и огораживание границ территории намеченной под организацию полигона | ООО «Комму-нальщик | 2009г., 2010г. | ООО «Комму-нальщик | 110,0 | 107,0 | 3,0 | - | - | Улучшение экологического состояния Чугуевского муниципального района, обеспечение устойчивой работы полигона круглосуточном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.2. пункт 1.2., раздела 1. изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Озеленение санитарно-защитной зоны по периметру территории намеченной под организацию полигона | ООО «Комму-нальщик» | 2011г. | ООО «Комму-нальщик» | 6,0 | - | - | 6,0 | - | Сведение к минимуму негативного влияния полигона на окружающую среду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.3. пункт 1.6., раздела 1. изложить в следующей редакции:

| 1.6 | Строительство дамбы по периметру полигона | ООО «Комму-нальщик» | 2011г. | ООО «Комму-нальщик» | 111,0 | - | - | 111,0 | - | Улучшение экологического состояния Чугуевского муниципального района, обеспечение устойчивой работы полигона круглосуточном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.4. строку «итого по разделу» раздела 1 изложить в следующей редакции:

|  | Итого по разделу: |  |  |  | 450,0 | 217,0 | 16,0 | 217,0 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.5. пункт 2.1., раздела 2. изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Модернизация и приобретение технических средств: -приобретение узлов и запасных частей для бульдозера, –приобретение грузовика (для подвоза воды, дров, дизельного топлива и запасных частей для бесперебойной работы бульдозера) и бензогенератора (для освещения территории существующей свалки и подсобного помещения для обслуживающего персонала). | ООО «Комму-нальщик | 2010г., 2012г. | ООО «Комму-нальщик | 416,0 | - | 200,0 | - | 216,0 | Обеспечение устойчивой работы полигона в круглосуточном режиме |

Статья 2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Чугуевского

муниципального района                                                                                А.А. Дронин

«22» декабря 2011г.

№ 172 – НПА