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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2020 года                     с. Чугуевка                                     № 147-НПА

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» 

(в редакции постановлений от 18.08.2020 № 610-НПА, от 25.02.2021 № 173-НПА, от 29.04.2021 № 396-НПА, от 20.07.2021 № 691-НПА, от 05.10.2021 № 831-НПА, 

от 23.11.2021 № 949-НПА, от 13.01.2022 № 08-НПА, от 11.02.2022 № 105-НПА, 

от 28.06.2022 № 547-НПА, от 14.02.2023 № 148-НПА, от 23.03.2023 № 269-НПА, от 04.05.2023 № 405-НПА, от 18.08.2023 № 794-НПА, от 16.01.2024 № 23-НПА, от 20.05.2024 № 406-НПА, от 19.12.2024 № 1057-НПА, от 09.01.2025 № 07-НПА, от 20.03.2025 № 228-НПА, от 28.04.2025 № 324-НПА, от 23.09.2025 № 733-НПА, от 23.12.2025 № 1138-НПА, от 02.02.2026 № 59-НПА, от 02.04.2026 № 259-НПА, от 17.07.2026 № 667-НПА, от 19.10.2026 № 940-НПА)
.
В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Чугуевского муниципального округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, Законом Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», Уставом Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» (прилагается).

2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в сети Интернет.

4. Считать утратившими силу постановления администрации Чугуевского муниципального района:

- от 17 декабря 2019 года № 858-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»;

- от 31 декабря 2019 года № 941-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 858-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа                            И.В. Щенёва.

Глава Чугуевского муниципального района,               
                           

глава администрации                                                                                     Р.Ю. Деменев
Приложение 

к постановлению администрации 

Чугуевского муниципального района 

                                                                                    от «11» марта 2020 года № 147-НПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Чугуевского муниципального округа»
ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды 

Чугуевского муниципального округа» 
	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа.

	Структура Программы
	1. Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа»;

2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа».

	Реквизиты нормативно-правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края
	Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па.



	Цель Программы
	Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, формирование нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, создание условий для отдыха населения посредством благоустройства территорий Чугуевского муниципального округа.

	Задачи Программы
	1. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
2. Повышение уровня внешнего благоустройства общественных территорий Чугуевского муниципального округа;
3. Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок;
4. Обеспечение формирования единого облика Чугуевского муниципального округа;

5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Чугуевского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

6. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Чугуевского муниципального округа.

	Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
	1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
3.Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.;
4.Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Программа реализуется в два этапа:

1 этап с 2020-2024 годы;

2 этап с 2025-2030 годы. 

	Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
	Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 121 091 893,09 рублей, в том числе:

2025 год – 7 390 002,29 рублей;

2026 год – 74 487 161,30 рублей;

2027 год – 19 333 091,23 рублей;

2028 год – 19 381 638,27 рублей;

2029 год – 250 000,00 рублей;

2030 год – 250 000,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы – 69 498 114,27 рублей, в том числе:

2025 год – 5 033 462,30 рублей;

2026 год – 54 757 526,39 рублей;

2027 год – 4 855 404,58 рублей;

2028 год – 4 851 721,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы –37 562 460,80 рублей, в том числе:

2025 год – 102 723,71 рублей;

2026 год – 9 360 825,12 рублей;

2027 год – 14 023 462,04 рублей;

2028 год – 14 075 449,93 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Программы – 6 531 318,02 рублей, в том числе:

2025 год – 2 253 816,28 рублей;

2026 год – 2 868 809,79 рублей;

2027 год – 454 224,61 рублей;

2028 год – 454 467,34 рублей;

2029 год – 250 000,00 рублей;

2030 год – 250 000,00 рублей.

Объем средств из внебюджетных источников – 7 500 000,00 рублей, в том числе:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 7 500 000,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2030 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 1 дворовую территорию многоквартирного жилого дома;

2. Благоустроить 11 общественных территорий Чугуевского муниципального округа;
3. Реализовать 1 проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
4. Благоустроить 3 территории, детские и спортивные площадки


1. Характеристика текущего состояния благоустройства Чугуевского муниципального округа и обоснование необходимости решения программными методами

Важнейшей задачей администрации Чугуевского муниципального округа является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию Чугуевского муниципального округа (далее – муниципального округа), обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Шестнадцать дворовых территорий благоустроены в период 2017-2019 гг. и двадцать дворовых территорий были благоустроены в период 2020-2024 гг. В рамках программы выполнены следующие работы минимального перечня: освещение дворовых территорий, асфальтирование дворовых проездов, установка лавочек, урн для мусора. В рамках дополнительного перечня работ установлены детские и спортивные площадки. 
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения или стоянки автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей предприятий и домовладельцев.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

В период с 2017-2019 годы были благоустроены 4 общественных территорий и с 2020-2024 годы благоустроены 5 общественных территорий в Чугуевском муниципальном округе.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Чугуевского муниципального округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» (далее – Программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

- дополнительного перечня работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

устройство пандусов;

устройство контейнерных площадок;

ремонт или устройство дождевой канализации, дренажной системы;

иные виды работ некапитального характера.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Приморского края формирования современной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Чугуевского муниципального округа, за счет средств заинтересованных лиц в размере не менее двадцати процентов от стоимости дополнительных работ по благоустройству. 

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при условии, что собственники помещений в таком многоквартирном доме примут решение о принятии имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома.
При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в муниципальном округе, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа»;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в муниципальном округе, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа»;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий муниципального округа, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком включения общественных территорий муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с приложением № 1 к Подпрограмме «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа». 
При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий возможно привлечение добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Чугуевского муниципального округа, а также общественных территорий Чугуевского муниципального округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Чугуевского муниципального округа, на которых планируется благоустройство, сметной документации на объекты благоустройства и их утверждение осуществляется за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Чугуевского муниципального округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды жизнедеятельности, повысить комфортность проживания населения в сельской местности, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Основной целью программы является: повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан, формирование нравственного и духовного воспитания детей и молодежи, создание условий для отдыха населения посредством благоустройства территорий Чугуевского муниципального округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

повышение уровня внешнего благоустройства общественных территорий Чугуевского муниципального округа;
улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок;
обеспечение формирования единого облика Чугуевского муниципального округа;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Чугуевского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Чугуевского муниципального округа.
Сведения о показателях (индикаторах) программы отражены в приложении № 1 к Программе. 
3. Характеристика (перечень) основных мероприятий Программы

Благоустройство дворовых и общественных территорий реализуется за счет выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий. Выполнение дополнительного перечня работ невозможно, если дворовая территория не соответствует минимальному перечню, а также финансового и трудового участия собственников помещений.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек и урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового и финансового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий; 

г) устройство пандусов;

д) устройство контейнерных площадок;

е) ремонт или устройство дождевой канализации, дренажной системы; 

ж) иные виды работ некапитального характера.

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в форме трудового участия при выполнении минимального и (или) дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности, придаст привлекательности объектам общественного назначения. Состав основных мероприятий и основные направления реализации, заполняется после проведения и принятия заявок.
Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий приведена в приложении № 2 к Программе.
4. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;
благоустройство общественных территорий Чугуевского муниципального округа;

реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
благоустройство территорий, детских и спортивных площадок;

Успешное выполнение задач программы позволит привести в нормативное состояние территории Чугуевского муниципального округа, улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность округа.

5. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных предприятий Чугуевского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций в реализации Программы

Для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» обязательное условие – финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее двадцати процентов от стоимости работ по благоустройству, а также трудовое участие.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если решением общего собрания собственников принято решение о трудовой форме участия в софинансировании работ по благоустройству дворовой территории и такое решение не противоречит условиям, установленным правовыми актами Приморского края.

6. Механизм реализации Программы

6.1. Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителем, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Механизм реализации мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов её реализации и полномочий и функций управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи Программы.

Активное вовлечение жителей многоквартирных домов для участия в благоустройстве дворовых территорий муниципального округа заключается в организации и проведении мероприятий, направленных на содействие в решение вопросов (проблем) благоустройства муниципального округа.

6.2 Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски;

- управленческие (внутренние) риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра значений показателей (индикаторов) Программы и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом скажется на показателях (индикаторах) Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитии социальной сферы.

Социальные риски связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и низкой социальной активностью населения в выборе дворовых и общественных территорий, приоритетных для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие (внутренние) риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы являются:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации;

- создание общественной комиссии по осуществлению контроля и координации за ходом выполнения Программы под руководством председателя общественной комиссии.

6.3. Система управления и контроля над реализацией Программы.

Контроль над исполнением программы и управление настоящей программой осуществляется заказчиком программы – администрацией Чугуевского муниципального округа.

Координатор основных мероприятий – управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа.

Ответственный за информационное обеспечение программы – управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа.
Ответственный исполнитель:

1) Организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

2) Предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка, отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

3) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы, и предоставляет его в управление экономического развития и потребительского рынка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, вместе с:
- Отчетом об использовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

- Сведениями о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы и оценки эффективности муниципальной программы.

Решение о внесении изменений в Программу и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования Программы указаны в приложении № 3 к Программе.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа:
1 этап с 2020-2024 годы;

2 этап с 2025-2030 годы.


.

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» 
	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2024 (отчетный период)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа»

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3

	3
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Ед.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории 

Чугуевского муниципального округа»

	1
	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок 
	Ед.
	3
	0
	1
	1
	0
	1
	0


 Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» 

подпрограмм и отдельных мероприятий
	№

п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок реализации

	
	
	
	начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
	окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» 
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа
	2025
	2030
	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 
-благоустроить дворовые территории многоквартирных жилых домов;

-благоустроить общественные пространства;

-улучшить условия для отдыха граждан и проведения культурно-массовых мероприятий;

- создать эстетический и привлекательный облик территории. 

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» 
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа
	2026
	2027
	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит благоустроить территории, детские и спортивные площадки для комфортного проживания граждан. 

	3.
	Отдельное мероприятие

«Проектирование и проверка проектно-сметной документации»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа
	2025
	2030
	Реализация мероприятия позволит:

- спроектировать дизайн-проекты общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок;

-пройти оценку достоверности сметной документации. 

	4.
	Отдельное мероприятие

 «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов; общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа
	2029
	2030
	Реализация отдельного мероприятия позволит достичь восстановления объектов благоустройства  до нормативных требований.

	5.
	Отдельное мероприятие

«Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа
	2029
	2030
	Реализация отдельного мероприятия позволит достичь восстановления пешеходных дорожек до нормативных требований.

	6.
	Отдельное мероприятие

«Проведение топографо-геодезических работ»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа
	2029
	2030
	Реализация мероприятий позволит грамотно спроектировать проекты объектов благоустройства за счет топографо-геодезических работ.


	Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
Чугуевского муниципального округа»


	ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» за счёт средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников


	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель/
ГРБС
	Источник
ресурного
обеспечения
	Оценка расходов (руб.) в год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	итого
	

	1
	2
	3
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	

	 
	«Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» 
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	7 390 002,29
	74 487 161,30
	19 333 091,23
	19 381 638,27
	250 000,00
	250 000,00
	121 091 893,09
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	5 033 462,30
	54 757 526,39
	4 855 404,58
	4 851 721,00
	0,00
	0,00
	69 498 114,27
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	102 723,71
	9 360 825,12
	14 023 462,04
	14 075 449,93
	0,00
	0,00
	37 562 460,80
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	2 253 816,28
	2 868 809,79
	454 224,61
	454 467,34
	250 000,00
	250 000,00
	6 531 318,02
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	7 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500 000,00
	

	1.
	Подпрограмма  «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» 
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	5 321 057,29
	64 255 925,73
	5 030 725,36
	5 079 272,40
	0,00
	0,00
	79 686 980,78
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	5 033 462,30
	54 757 526,39
	4 855 404,58
	4 851 721,00
	0,00
	0,00
	69 498 114,27
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	102 723,71
	1 693 531,74
	150 167,15
	202 155,04
	0,00
	0,00
	2 148 577,64
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	184 871,28
	304 867,60
	25 153,63
	25 396,36
	0,00
	0,00
	540 288,87
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	7 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500 000,00
	

	1.1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	5 321 057,29
	64 255 925,73
	5 030 725,36
	5 079 272,40
	0,00
	0,00
	79 686 980,78
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	5 033 462,30
	54 757 526,39
	4 855 404,58
	4 851 721,00
	0,00
	0,00
	69 498 114,27
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	102 723,71
	1 693 531,74
	150 167,15
	202 155,04
	0,00
	0,00
	2 148 577,64
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	184 871,28
	304 867,60
	25 153,63
	25 396,36
	0,00
	0,00
	540 288,87
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	7 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500 000,00
	

	1.1.1.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	0,00
	51 805 418,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51 805 418,84

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	50 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000 000,00

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	1 546 391,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 546 391,75

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	259 027,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	259 027,09

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (внебюджетные средства)
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	0,00
	7 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500 000,00

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	7 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500 000,00
	

	1.1.3.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	5 321 057,29
	4 950 506,89
	5 030 725,36
	5 079 272,40
	0,00
	0,00
	20 381 561,94
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	5 033 462,30
	4 757 526,39
	4 855 404,58
	4 851 721,00
	0,00
	0,00
	19 498 114,27
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	102 723,71
	147 139,99
	150 167,15
	202 155,04
	0,00
	0,00
	602 185,89
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	184 871,28
	45 840,51
	25 153,63
	25 396,36
	0,00
	0,00
	281 261,78
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» 
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	0,00
	8 284 673,26
	14 302 365,87
	14 302 365,87
	0,00
	0,00
	36 889 405,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	7 667 293,38
	13 873 294,89
	13 873 294,89
	0,00
	0,00
	35 413 883,16
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	617 379,88
	429 070,98
	429 070,98
	0,00
	0,00
	1 475 521,84
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» 
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	0,00
	8 284 673,26
	14 302 365,87
	14 302 365,87
	0,00
	0,00
	36 889 405,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	7 667 293,38
	13 873 294,89
	13 873 294,89
	0,00
	0,00
	35 413 883,16
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	617 379,88
	429 070,98
	429 070,98
	0,00
	0,00
	1 475 521,84
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.1.
	Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края, в рамках софинансирования из краевого бюджета
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	0,00
	7 904 426,17
	14 302 365,87
	14 302 365,87
	0,00
	0,00
	36 509 157,91
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	7 667 293,38
	13 873 294,89
	13 873 294,89
	0,00
	0,00
	35 413 883,16
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	237 132,79
	429 070,98
	429 070,98
	0,00
	0,00
	1 095 274,75
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.2.
	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	0,00
	380 247,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	380 247,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Отдельные мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа"
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	2 068 945,00
	1 946 562,31
	0,00
	0,00
	250 000,00
	250 000,00
	4 515 507,31
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	2 068 945,00
	1 946 562,31
	0,00
	0,00
	250 000,00
	250 000,00
	4 515 507,31
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Отдельное мероприятие «Проектирование и проверка проектно-сметной документации»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	830 000,00
	457 098,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 287 098,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	830 000,00
	457 098,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 287 098,00
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.1.
	Проектирование и проверка проектно-сметной документации
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего 
	830 000,00
	457 464,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 287 464,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	830 000,00
	457 464,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 287 464,00
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.
	Отдельное мероприятие «Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий; территорий, детских и спортивных площадок»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	200 000,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	200 000,00
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.3.
	Отдельное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, детских и спортивных площадок»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего
	1 238 945,00
	1 439 464,31
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	2 878 409,31
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	1 238 945,00
	1 439 464,31
	0,00
	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	2 878 409,31
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.4.
	Отдельное мероприятие «Проведение топографо-геодезических работ»
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа/Администрация Чугуевского МО
	Всего
	0,00
	50 000,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	50 000,00
	150 000,00
	

	
	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального округа
	0,00
	50 000,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	50 000,00
	150 000,00
	

	
	
	
	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


                                                                                                          Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
«Формирование современной городской среды 
Чугуевского муниципального округа» 

	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа

	Структура Подпрограммы 
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Цели Подпрограммы
	1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа;

4. Создание условий для отдыха населения Чугуевского муниципального округа.

	Задачи Подпрограммы
	1. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

2. Улучшение состояния общественных территорий Чугуевского муниципального округа;

	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 


	1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2.Количество благоустроенных общественных территорий Чугуевского муниципального округа, ед.;

3.Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.

	Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап с 2020-2024 годы;

2 этап с 2025-2030 годы. 

	Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
	Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет – 79 686 980,78 рублей, в том числе:

2025 год – 5 321 057,29 рублей;

2026 год – 64 255 925,73 рублей;

2027 год – 5 030 725,36 рублей;

2028 год – 5 079 272,40 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Подпрограммы – 69 498 114,27 рублей, в том числе:

2025 год – 5 033 462,30 рублей;

2026 год – 54 757 526,39 рублей;

2027 год – 4 855 404,58 рублей;

2028 год – 4 851 721,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы – 2 148 577,64 рублей, в том числе:

2025 год – 102 723,71 рублей;

2026 год – 1 693 531,74 рублей;

2027 год – 150 167,15 рублей;

2028 год – 202 155,04 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.
Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Подпрограммы – 540 288,87 рублей, в том числе:

2025 год – 184 871,28 рублей;

2026 год – 304 867,60 рублей;

2027 год – 25 153,63 рублей;

2028 год – 25 396,36 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Объем средств из внебюджетных источников – 7 500 000,00 рублей, в том числе:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 7 500 000,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2030 году следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 1 дворовую территорию многоквартирного жилого дома;

2. Благоустроить 11 общественных территорий Чугуевского муниципального округа;

3. Реализовать 1 проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.


1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией Чугуевского муниципального округа выполнены работы по комплексному благоустройству 10 общественных территорий и 26 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В настоящее время необходимо благоустроить другие места массового отдыха населения.

Для улучшения условий проживания населения муниципального округа в многоквартирных жилых домах, разработана Подпрограмма «Формирование современной городской среды Чугуевского муниципального округа» (далее – Подпрограмма).

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального округа;

4. Создание условий для отдыха населения муниципального округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

2. Улучшение состояния общественных территорий Чугуевского муниципального округа;

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы отражены в приложении № 1 к Программе. 

                4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

Для реализации мероприятий Подпрограммы подготовлены следующие документы:

- адресный перечень дворовых территорий, адресный перечень общественных территорий, адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией Чугуевского муниципального округа соглашениями, отражены в приложении № 1 к Подпрограмме;
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (Приложение № 2 к Подпрограмме).

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после проведения ценовой экспертизы.

При выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие жителей по видам работ, не требующим специальной квалификации при их выполнении, а также финансовое участие в размере не менее 20 % от стоимости работ по благоустройству.
5. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

5.1. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа.

5.2. Реализация Подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Чугуевского муниципального округа.

Выполнение работ по пункту 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов» Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов федерального, Приморского края и Чугуевского муниципального округа при финансовом участии заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) в размере 20 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

5.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа. 

Контроль целевого использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации муниципального округа. 

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией муниципального округа.
                                         6. Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования Подпрограммы указаны в приложении № 3 к Программе.

7. Сроки и этапы реализации Программы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап с 2020-2024 годы;

2 этап с 2025-2030 годы.

                                                                                                               Приложение № 1 

к Подпрограмме «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
	№ п/п
	Наименование муниципального образования, адрес дома
	Площадь, 

га
	Срок выполнения работ

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14
	0,10
	2018 г.

	2
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14б

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 169а
	0,120
	2018 г.

	3
	Чугуевское муниципальный округ

с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.169
	0,10
	2018 г.

	4
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Рабочая, д. 7
	0,02
	2018 г.

	5
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171а

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171б
	0,170
	2019 г.

	6
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 20а
	0,130
	2019 г.

	7
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Партизанская, д. 1
	0,080
	2019 г.

	8
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 187
	0,140
	2019 г.

	9
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 50

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21
	0,40
	2019 г.

	10
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 13
	0,130
	2019 г.

	11
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 10
	0,090
	2019 г.

	12
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 40

с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 41
	0,130
	2019 г.

	13
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 7
	0,050
	2019 г.

	14
	Чугуевское муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14а, 

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 16а,

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 18а,

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 177а
	0,40
	2020 г.

	15
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 29.
	0,095
	2020 г.

	16
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 2,

с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 4,

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31б,

с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31в
	0,70
	2020 г.

	17
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 183,

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 185
	0,11
	2020 г.

	18
	Чугуевский муниципальный округ

с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 6,

с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 5
	0,150
	2020 г.

	19
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 17
	0,095
	2020 г.

	20
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19
	0,17
	2020 г.

	21
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Титова, д. 60,

с. Чугуевка, ул. Титова, д. 61,

с. Чугуевка, ул. Титова, д. 62
	1,180
	2020 г.

	22
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 2
	0,0820
	2020 г.

	23
	Чугуевский муниципальный округа

с. Чугуевка, ул. Титова, д. 59
	0,0895
	2020 г.

	24
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 10
	0,1185
	2020 г.

	25
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 15
	0,2125
	2020 г.

	26
	Чугуевский муниципальный округ

с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1,

с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1а
	0,15
	2023 г.

	27
	с. Чугуевка, ул. Лесная, д. 55
	0,18
	2028 г.


	Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 

	

	Наименование и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	2
	3
	4

	Пешеходная зона,

с. Уборка, ул. Советская
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории,

 установка скамеек, урн
	2018 г.

	Пешеходная зона, 

с. Булыга-Фадеево, ул. Ленинская
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, 

установка скамеек, урн
	2018 г.

	Пешеходная зона,

с. Соколовка, ул. Советская
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории,

 установка скамеек, урн
	2018 г.

	Площадь автостанции, 

с. Чугуевка, улица 50 лет Октября
	освещение территории, установка остановочных павильонов, скамеек, урн
	2019 г.

	Парк Памяти,

с. Чугуевка,

ул. 50 лет Октября, д. 193
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, 

установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2021-2022 гг.

	Зона отдыха, 

с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14
	ремонт дорожного покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2023 г.

	Зона отдыха, 

с. Ленино, ул. Заречная, д. 11
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории,

 установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2023 г.

	Зона отдыха,

с. Саратовка,

ул. Первомайская, д. 27
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории,

 установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2023 г.

	Центральная площадь,

с. Чугуевка, 

ул. 50 лет Октября, д. 193
	Освещение территории, установка МАФ, устройство фонтана
	2024 г.

	Зона отдыха,

с. Чугуевка, 

ул. 50 лет Октября, д. 157 
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, столов для настольных игр
	2025 г.

	Парк,

с. Самарка, ул. Калинина


	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, 

установка скамеек, урн,

 дополнительное озеленение
	2026 г.

	Зона отдыха,

с. Верхняя Бреевка

Российская Федерация, Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, село Верхняя Бреевка, улица Центральная, земельный участок 11В
	устройство покрытий, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм, освещение
	2027 г.

	Зона отдыха, с. Соколовка

Российская Федерация, Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, село Соколовка, улица Советская, земельный участок 37А
	устройство покрытия, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм, освещение


	2028-2030 гг.

	Парк Памяти, с. Уборка, ул. Советская.
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка МАФ
	2028-2030 гг.

	Зона отдыха,

с. Лесогорье, ул. Школьная, д. 19а
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории,

 установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2028-2030 гг.

	Зона отдыха,

с. Антоновка,

ул. Молодежная, д.  1.
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, 

установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2028-2030 гг.

	Зона отдыха, 

с. Изюбриный, 

ул. Школьная, д. 10б.
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, 

установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2028-2030 гг.

	Зона отдыха, 

с. Кокшаровка, 

ул. 1-ая Заозерная, д. 2
	ремонт дорожного покрытия проезжей части, пешеходных дорожек, освещение территории, установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2028-2030 гг.

	Зона отдыха,

с. Новочугуевка, ул. Вокзальная
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, 

установка скамеек, урн, дополнительное озеленение
	2028-2030 гг.


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией Чугуевского муниципального округа соглашениями

	№ п/п
	Наименование и адрес территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Ясуми» 

с. Чугуевка, ул. Титова, д. 59 а
	асфальтирование, освещение территории
	2021 г.


Адресный перечень общественных территорий, проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	№ п/п
	Наименование и адрес территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Парк «Молодёжный» с. Чугуевка, ул. Комарова, ориентир д. 39 Б
	Устройство пешеходного фонтана, установка МАФ, установка арт-объектов, озеленение, освещение.
	2026 г.


Перечни объектов, указанные в настоящем приложении, подлежат корректировке в соответствии с выделенными субсидиями, а также по результатам общественных обсуждений.

Приложение № 2 

к Подпрограмме «Формирование современной городской среды
 Чугуевского муниципального округа» 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме. Представителем (представителями) заинтересованных лиц является лицо(а) из числа собственников помещений, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией Чугуевского муниципального округа.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, определенных в ходе проведения общественных обсуждений.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или   упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.
7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

  7.1. совместный с представителем заинтересованных лиц осмотр дворовой территории и прием предложений по ее благоустройству;

  7.2. разработка дизайн-проекта;

  7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

  7.4. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений (собрания) с заинтересованными лицами. В случае отсутствия большинства заинтересованных лиц, представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект дворовой территории с заинтересованными лицами в течение двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа согласованный дизайн-проект.

7.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории утверждается протоколом собрания жителей многоквартирного жилого дома после прохождения общественных обсуждений.
                                                                                                                          Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской

среды Чугуевского муниципального округа» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
          «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории    Чугуевского муниципального округа» 
	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа

	Структура Подпрограммы 
	1. Основное мероприятие: Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

	Цели Подпрограммы
	1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа.

	Задачи Подпрограммы
	Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок.

	Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 
	1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.

	Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап с 2020-2024 годы;

2 этап с 2025-2030 годы. 

	Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета
	Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюджета Приморского края и бюджета Чугуевского муниципального округа. Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы № 2 составляет – 36 889 405,00 рублей, в том числе:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 8 284 673,26 рублей;

2027 год – 14 302 365,87 рублей;

2028 год – 14 302 365,87 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Подпрограммы составляет – 35 413 883,16 рублей, в том числе: 

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 7 667 293,38 рублей;

2027 год – 13 873 294,89 рублей;

2028 год – 13 873 294,89 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.
Прогнозная оценка привлекаемых средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование Подпрограммы – 1 475 521,84 рублей, в том числе:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 617 379,88 рублей;

2027 год – 429 070,98 рублей;

2028 год – 429 070,98 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

Объем средств из внебюджетных источников – 0,00 рублей, в том числе:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год – 0,00 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2030 году следующих показателей социально – экономической эффективности:
Благоустроить 3 территории, детские и спортивные площадки.


                                  1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией Чугуевского муниципального района выполнены работы по комплексному благоустройству 40 территорий, детских и спортивных площадок.
В настоящее время имеются другие территории, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

Для улучшения условий проживания населения муниципального округа, разработана Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Чугуевского муниципального округа» (далее – Подпрограмма).

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Чугуевского муниципального округа.
Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

 Улучшение состояния территорий, детских и спортивных площадок.

3. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы по этапам реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.
                4. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с учетом исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

Адресный перечень территорий с указанием перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
5. Механизм реализации Подпрограммы

и контроль за ходом ее исполнения

5.1. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа.

5.2. Реализация Подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- бюджета Приморского края;

- бюджета Чугуевского муниципального округа.

5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы корректируется путем внесения изменений в Подпрограмму. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Подпрограммы.

5.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа. 

Контроль целевого использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовое управление администрации муниципального округа. 

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией муниципального округа.
6. Ресурсное обеспечение Программы

Источники финансирования Подпрограммы указаны в приложении № 3 к Программе.

7. Сроки и этапы реализации Программы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап с 2020-2024 годы;

2 этап с 2025-2030 годы.

                                                                                                                             Приложение № 1

к Подпрограмме «Благоустройство территорий, детских и
спортивных площадок на территории Чугуевского 
муниципального округа» 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежащих благоустройству 
	№ п/п
	Населенный пункт
	Перечень работ
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	Дворовые территории

	1
	с. Чугуевка,

ул. Комарова, д. 10
	установка детской площадки
	2019 г.

	2
	с. Чугуевка,

ул. Комсомольская, д. 31в
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	3
	с. Чугуевка,

ул. Титова, д. 61
	установка спортивной площадки
	2019 г.

	4
	с. Чугуевка,

ул. Чапаева, д. 1
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	5
	с. Чугуевка,

ул. Дзержинского, д. 2
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	6
	с. Чугуевка,

ул. Советская, д. 82
	установка спортивно-игровой площадки
	2021 г.

	7
	с. Чугуевка,

ул. Черемуховая, д. 8
	установка спортивно-игровой площадки
	2021 г.

	8
	с. Чугуевка,

ул. Комарова, д. 12а
	установка спортивно-игровой площадки
	2021 г.

	9
	с. Чугуевка,

ул. Комарова, д. 9
	установка спортивно-игровой площадки
	2021 г.

	10
	с. Чугуевка,

ул. Магистральная, д. 1а
	установка спортивно-игровой площадки
	2022 г.

	11
	с. Чугуевка,

ул. Комарова, д. 15
	установка спортивно-игровой площадки
	2022 г.

	12
	с. Новочугуевка,

ул. Вокзальная, д. 2
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2023 г.

	13
	с. Новочугуевка,

ул. Вокзальная, д. 4
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2023 г.

	14
	с. Новочугуевка,

ул. Вокзальная, д. 1

ул. Вокзальная, д. 3
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2023 г.

	15
	с. Чугуевка,

ул. Комарова, д. 12 а

ул. Комарова, д. 12 б
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2023 г.

	16
	с. Чугуевка,

ул. Дзержинского, д. 1

ул. Дзержинского, д. 3
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2023 г.

	17
	с. Чугуевка,

ул. Дзержинского, д. 5
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2023 г.

	18
	с. Чугуевка,

ул. Комарова, д. 19
	установка спортивно-игровой площадки
	2023 г.

	19
	с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 9
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн
	2024 г.

	20
	с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 3
	установка спортивно-игровой площадки
	2026 г.

	21
	с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 2
	асфальтирование территории, установка скамеек, урн, освещение территории
	2029 г.


Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству 

	№ п/п
	Наименование и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	с. Березовка,

ул. Рокоссовского, д. 23
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	2
	с. Архиповка,

ул. Совхозная, д. 20
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	3
	с. Верхняя Бреевка,

ул. Центральная, д. 18
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	4
	с. Варпаховка,

ул. Советская, д. 26
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	5
	с. Новомихайловка,

ул. Советская, д. 35
	установка спортивно-игровой площадки
	2019 г.

	6
	с. Ленино,

ул. Школьная, д. 2
	установка детской площадки
	2019 г.

	7
	с. Лесогорье,
ул. Лесная, д. 7
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	8
	с. Саратовка,

ул. Первомайская, д. 27б
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	9
	с. Заметное,

ул. Центральная, д. 25
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	10
	с. Изюбриный,

ул. Лесная, д. 16
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	11
	с. Антоновка,

ул. Центральная, д. 44
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	12
	с. Цветковка,
ул. Советская, д. 12
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	13
	с. Пшеницыно,

ул. Рабочая, д. 27
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	14
	с. Ясное,

ул. Юбилейная, д. 1
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	15
	с. Заветное,

ул. Космонавтов, д. 18
	установка спортивной площадки
	2020 г.

	16
	с. Каменка,

ул. Магистральная, д. 29
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	17
	с. Павловка,

ул. Комсомольская, д. 16а
	установка детской площадки
	2020 г.

	18
	с. Новочугуевка,

ул. Вокзальная, д. 4а
	установка спортивно-игровой площадки
	2020 г.

	19
	с. Медвежий Кут,

ул. Советская, д. 22
	установка спортивно-игровой площадки
	2022 г.

	20
	Спортивно-игровая площадка, с. Шумный, ул. Центральная, д. 30
	установка спортивно-игровой площадки
	2024 г.

	21
	Зона отдыха,

с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21 А
	устройство пешеходных дорожек, освещение территории, установка МАФ
	2024 г.

	22
	«Мечта», с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 157 А
	установка детской игровой площадки
	2026 - 2027 г.г.


