П Р О Т О К О Л

заседания проектного комитета администрации 

Чугуевского муниципального района

31 июля 2020 года                         с. Чугуевка                                     № 8
Председатель –   Р.Ю. Деменев
Присутствовали:
5 чел. (список прилагается)
I. О выполнении работ в рамках реализации 
Национального проекта «Демография», 
Федерального проекта «Спорт - норма жизни»  

 (Деменев Р.Ю.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Белоусовой Н.Г.: 
2.1. Контроль, еженедельный доклад. Информирование о поставке и монтаже малой спортивной площадки в целях проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО; 

2.2. Совместно с Пятышиной Я.В. рассчитать смету сооружения крыши из металла над спортивным объектом.  

II. О выполнении работ в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы (1000 дворов) 

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А.: 
2.1. Ужесточить контроль за объемами и сроками выполнения работ, еженедельно ко вторнику представлять информацию в разрезе каждого объекта с указанием отклонений и приложением фотоматериалов, проинформировать подрядчиков о недопустимости порчи оборудования;

2.2. Направить письмо-претензию ООО «Торговое оборудование» руководитель А.А. Мамедов о нарушении графика выполнения работ по устройству спортивно-игровой площадки в с. Ясное. К работам до сих пор не приступили. Срок сдачи 31.08.2020;

2.3. Совместно с Пятышиной Я.В. начать подготовку заявок и документации для участия в государственной программе Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2021 год, обратить внимание на детальную проработку контракта, планов-графиков выполнения работ, сроков. 
III. О выполнении работ в рамках реализации 

Национального проекта «Жильё и городская среда», 
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  

 (Деменев Р.Ю.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А. направить повторно письмо ИП Пустовит о необходимости скорейшего начала работ и недопустимости срыва сроков контрактов. Срок сдачи объектов 31.08.2020. 

Глава Чугуевского 
муниципального района,

Глава администрации                                                                        Р.Ю. Деменев
Протокол вел:

Помощник главы администрации                                                   С.А. Кукличев 
Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального района
от 31 июля 2020 года № 8
	Начальник управления социально-культурной деятельности 
	-
	Н.Г. Белоусова

	Начальник управления образования 
	-
	В.С. Олег 

	Начальник управления жизнеобеспечения 
	-
	Я.В. Пятышина 

	Заместитель начальника управления жизнеобеспечения
	-
	В.А. Покрашенко 

	Общественный наблюдатель 
	-
	Е.А. Хоменок 


