АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2014                                  с. Чугуевка                                        № 817

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского    муниципального района от 19 декабря 2013 года №1074-НПА                           «Об утверждении  муниципальной  программы  «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района»  на 2014 – 2018 годы»

Руководствуясь статьей  32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского    муниципального района от 19 декабря 2013 года №1074-НПА  «Об утверждении  муниципальной  программы  «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района»  на 2014 – 2018 годы» (далее Программа):

1.1. Дополнить Программу приложением № 12  «Подпрограммой № 7 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2017 годы» (прилагается);

1.2. В паспорте Программы:

1.2.1. строку «Структура муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

| Структура муниципальной программы: |  |
| --- | --- |
| подпрограммы | 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального района» на 2014 - 2018 годы |
|  | 2. «Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном района» на 2014-2018 годы |
|  | 3. «О противодействии коррупции в Чугуевском муниципальном районе» на 2014-2018 годы |
|  | 4. «Обеспечение жильем молодых семей Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы |
|  | 5. «Формирование доступной среды» на 2014 - 2018 годы |
|  | 6. «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год |
|  | 7. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы |

1.2.2. строку   «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых  на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников»   изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Для реализации Программы по предварительной оценке потребуется финансовых ресурсов в объеме 751,399 млн.рублей, из них средства федерального бюджета 0,08 млн.рублей, краевого бюджета – 98,127 млн.рублей, бюджета Чугуевского муниципального района – 111,602 млн.рублей, средств внебюджетных источников (средства предприятий) – 541,59 млн.рублей. |
| --- | --- |

1.3. Раздел VI Программы  «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Для реализации «Программы социально-экономического развития Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы  по предварительной оценке потребуется  финансовых ресурсов в объеме 751,399  млн.рублей, из них средства федерального бюджета – 0,08 млн.рублей,  краевого бюджета – 98,127 млн.рублей, бюджетов Чугуевского муниципального района – 111,602 млн.рублей,   средств внебюджетных источников (средства предприятий) – 541,59 млн.рублей (72,08%).

| Год | Затраты-всего, млн. рублей | в том числе по источникам финансирования, млн.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства федер. бюдж. (в пред лах выделенных ассигн) | Средства краевого бюджета (в пределах выдел. ассигнов.) | Средства районного бюджета | Внебюд жетные источники |
| 2014год | 118,726 | 0,055 | 15,54 | 25,101 | 78,03 |
| 2015год | 217,614 | 0,025 | 30,885 | 27,624 | 159,08 |
| 2016год | 160,927 |  | 17,586 | 20,161 | 123,18 |
| 2017год | 123,847 |  | 17,736 | 20,161 | 85,95 |
| 2018год | 130,285 |  | 16,38 | 18,555 | 95,35 |
| Всего: | 751,399 | 0,08 | 98,127 | 111,602 | 541,59 |

В ходе реализации Программы объемы ее финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении  мероприятий   изложена в приложении №3 к Программе»

1.4. Приложение №1 Программы  дополнить строками следующего содержания:

| Подпрограмма №7 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2017 годы |
| --- |
|  |  |  | 2012год | 2013год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 23. | Строительство инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей | км | - | - | 0 | 0,45 | 0,93 | 0,93 | - |

1.5. Приложение №2 Программы дополнить строками следующего содержания:

| X. Подпрограмма №7 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| --- |
| 10.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района | 2015 | 2015 | -обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения; - создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг электроснабжения и снижение затрат на строительство жилых домов вышеуказанной категории граждан. |
| 10.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района | 2016 | 2017 |  |

1.6. В приложении №3 Программы

1.6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района на 2014-2018 годы» |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 118,726 | 217,614 | 160,927 | 123,847 | 130,285 |
|  |  |  | Федеральный бюджет* | 0,055 | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет* | 15,54 | 30,885 | 17,586 | 17,736 | 16,38 |
|  |  |  | Бюджет Чуг. мун. р-на | 25,101 | 27,624 | 20,161 | 20,161 | 18,555 |
|  |  |  | Иные внебюдж. источн. | 78,03 | 159,08 | 123,18 | 85,95 | 95,35 |
|  | Из общего объема финансирования из средств бюджета Чугуевского муниципального района | Администрация Чугуевского муниципального района |  | 5,566 | 10,479 | 3,016 | 3,016 | 1,41 |
|  |  | МКУ «ЦООУ» |  | 0,135 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  |  | Финанс. управление |  | 19,4 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 16,96 |

1.6.2. дополнить разделом VII следующего содержания:

| VII. Подпрограмма №7 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы |
| --- |
|  | Подпрограмма №7 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
|  |  |  | Всего | - | 8,338 | 3,212 | 3,212 | - |
|  |  |  | Краевой бюджет* | - | 4,169 | 1,606 | 1,606 | - |
|  |  |  | Бюджет Чуг. мун. р-на | - | 4,169 | 1,606 | 1,606 | - |
| 7.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | Администра-ция Чугуевского муниципаль-ного района | Бюджет Чугуевс-кого муници-пального района | - | 4,169 | 0 | 0 | - |
|  |  |  | Краевой бюджет | - | 4,169 | 0 | 0 | - |
| 7.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ | Администра-ция Чугуевского муниципаль-ного района | Бюджет Чугуевс-кого муници-пального района | - | - | 1,606 | 1,606 | - |
|  |  |  | Краевой бюджет | - | - | 1,606 | 1,606 | - |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района В.А. Сухогузова.

И.о. главы администрации

Чугуевского муниципального района                                                         В.П. Ковалев

# Приложение

# к постановлению администрации

Чугуевского муниципального района

От 03.10.2014 № 817-НПА

Приложение № 12

к программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального

района» на 2014-2018 годы

## Подпрограмма № 7

## «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

### на территории Чугуевского муниципального района»

### на 2015 - 2017 годы

### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Структура Подпрограммы | «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы – подпрограмма муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» |
| Цели Подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: - обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения. - создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг электроснабжения и снижение затрат на строительство жилых домов вышеуказанной категории граждан. |
| Задачи Подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: - получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры электроснабжения. - выполнение проектно-сметных работ на инженерную инфраструктуру электроснабжения земельных участков. - оформление технических условий на подключение к инженерной инфраструктуре электроснабжения земельных участков. - экспертиза проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения. - выполнение строительно-монтажных работ по обеспечению коммунальной инфраструктурой электроснабжения земельных участков предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели | Строительство 2,31 км инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы, в один этап |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной Подпрограммы и прогнозная оценка средств краевого бюджета, привлекаемых на реализацию ее целей | Общий объем средств, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего: 14 762 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 8 338 тыс. рублей; 2016 год – 3 212 тыс. рублей; 2017 год – 3 212 тыс. рублей. По источникам финансирования: объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета в действующих ценах 2014 года составляет: 7 381 тыс. рублей*, в том числе: 2015 год – 4 169 тыс. рублей; 2016 год – 1 606 тыс. рублей; 2017 год – 1 606 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств краевого бюджета, привлекаемых на реализацию Подпрограммы, всего 7 381 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 4 169 тыс. рублей; 2016 год – 1 606 тыс. рублей; 2017 год – 1 606 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 100% земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой электроснабжения. |

### ˂*˃ - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Чугуевского муниципального района на соответствующий год.

### 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

### ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Разработка и реализация подпрограммы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы (далее – Подпрограмма) осуществляется в соответствии с частью 5 и частью 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой электроснабжения для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой - электроснабжением.

По состоянию на 01.08.2014 года в реестр для получения земельных участков в собственность бесплатно под индивидуальное жилищное строительство  включено 65 семей.

В 2013 году сформировано и предоставлено под индивидуальное жилищное строительство в собственность бесплатно семьям, имеющих 3 и более детей, 6 земельных участков.

За период 2012-2013 годов на кадастровый учет поставлено 54 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство для предоставления гражданам, имеющих 3 и более детей. По результатам  жеребьевки земельные участки предоставлены в собственность бесплатно.

Предоставляемые земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой электроснабжения, строительство которой требует значительных финансовых затрат.

Учитывая, что почти 90% многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства, отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности по его застройке.

Анализ проблем, связанных с обеспечением коммунальной инфраструктурой электроснабжения земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями Подпрограммы является:

- обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения.

- создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг электроснабжения и снижение затрат на строительство жилых домов вышеуказанной  категории граждан.

Для достижения основных целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

а) Получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры электроснабжения.

б) Выполнение проектно-сметных работ на инженерную инфраструктуру электроснабжения земельных участков:

- проведение торгов на  инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения;

-проведение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения.

в) Оформление технических условий на подключение к инженерной инфраструктуре электроснабжения земельных участков:

- оформление технических условий на подключение к сетям электроснабжения;

-подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения;

Экспертиза проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры электроснабжения.

г) Выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства:

- проведение торгов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры электроснабжения;

- получение разрешения на производство строительно-монтажных работ инженерной инфраструктуры электроснабжения;

- организация строительно-монтажных работ электрических сетей;

-получение разрешения на ввод инженерной инфраструктуры электроснабжения;

- передача построенных объектов эксплуатирующим организациям.

## 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы) соответствующие целям и задачам Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Обобщенная характеристика мероприятий, предлагаемых к реализации для решения поставленных Подпрограммой задач, отражена в приложении № 2 к Программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования на выполнение намеченных мероприятий.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов при выполнении работ;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объём финансирования Подпрограммы составляет 14 762 тыс. руб.

2015 год – 8 338 тыс. руб.

2016 год – 3 212 тыс. руб.

2017 год – 3 212 тыс. руб.

Финансирование Подпрограммы планируется из следующих источников:

2015 год

- 4 169 тыс. руб. - краевой бюджет;

- 4 169 тыс. руб. - местный бюджет.

2016 год

- 1 606 тыс. руб. - краевой бюджет;

- 1 606 тыс. руб.- местный бюджет.

2017 год

- 1 606 тыс. руб. - краевой бюджет;

- 1 606 тыс. руб.- местный бюджет.

Ресурсное обеспечение представлено в приложении № 3 к Программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы.

## 7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 8 ноября 2013 года № 936 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района».

Реализация программных мероприятий позволит построить подстанцию ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и воздушные линий ВЛ 35 кВ, а также ВЛ 0,4 кВ, увеличив протяженность инженерных сетей электроснабжения района на 2,31 км.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ,

## КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Общее руководство и текущее управление реализации Подпрограммы осуществляется заместителем администрации Чугуевского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в Подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

- информацию о степени выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы;

- информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Подпрограммы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы;

- подготавливает до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы;

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в Финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о внесении изменений в Подпрограмму и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Обеспечение земельных участков

инженерной инфраструктурой на территории

Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ,

ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2017 годы

(наименование муниципальной программы)

| № Пп/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый 2014 год | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | третий год планового периода 2017 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Строительство инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей | км | 0 | 0,45 | 0,93 | 0,93 |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

«Обеспечение земельных участков

инженерной инфраструктурой на территории

Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2017 годы

(наименование муниципальной программы)

| № № Пп/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района | 2015 | 2015 | - обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения; - создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг электроснабжения и снижение затрат на строительство жилых домов вышеуказанной категории граждан. |
| 22 | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

«Обеспечение земельных участков

инженерной инфраструктурой на территории

Чугуевского муниципального района» на 2015-2017 годы

## ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2017 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС <*> мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый 2014 год | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | третий год планового периода 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2017 годы | администрация Чугуевского муниципального района | всего | 0 | 8 338,296 | 3 212,072 | 3 212,072 |
|  |  |  | Бюджет Приморского края | 0 | 4 169,148 | 1 606,036 | 1 606,036 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МР | 0 | 4 169,148 | 1 606,036 | 1 606,036 |
| 1.1. | Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ | администрация Чугуевского муниципального района | всего | 0 | 8 338,296 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Приморского края | 0 | 4 169,148 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МР | 0 | 4 169,148 | 0 | 0 |
| 1.2. | Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ | администрация Чугуевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 3 212,072 | 3 212,072 |
|  |  |  | Бюджет Приморского края | 0 | 0 | 1 606,036 | 1 606,036 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МР | 0 | 0 | 1 606,036 | 1 606,036 |