АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ____________________ |  | ___________________ |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 декабря 2019 года № 845 -НПА Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чугуевского муниципального округа от 14 декабря 2021 года № 297-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 декабря 2019 года № 845-НПА «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы» (далее –Программа) изложив приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа» в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. В паспорте Программы строку таблицы «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа составляет:37753012,08 руб., в том числе по годам: 2020 год – 5521760,45 руб.; 2021 год – 8131252,63 руб.; 2022 год – 15300000,00 руб.; 2023 год – 4500000,00 руб.; 2024 год – 4300000,00 руб.; |
| --- | --- |

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в сети Интернет.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                             Р.Ю. Деменев

Приложение № 1 к

постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

«Приложение № 3

к Программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы |  | Бюджет Чугуевского МО | 37753012,9 | 5521760,45 | 8131252,63 | 15300000,00 | 4500000,0 | 4300000,0 |
| 1 |  | Основное мероприятие «Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  | Бюджет Чугуевского МО | 700000,0 | 475000,0 | 225000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 |  | Обучение персонала учреждений элементам энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | Разработка энергетического паспорта муниципальных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания общеобразовательных учреждений» | Бюджет Чугуевского МО | 700000,0 | 475000,0 | 225000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Основное мероприятие «Технологические и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  | Бюджет Чугуевского МО | 37053013,08 | 5046760,45 | 7906252,63 | 15300000,0 | 450000,0 | 4300000,0 |
| 2.1 |  | Устройство линий электропередач и технологическое присоединение | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 2400000,0 | 0 | 0 | 1000000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2.2 |  | содержание линий уличного освещения | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 22502942,30 | 3822942,3 | 4980000,0 | 5300000,0 | 4300000,0 | 4100000,0 |
| 2.3 |  | ремонт и модернизация тепловых сетей | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 9227432,0 | 0 | 227432,0 | 9000000,0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | Ремонт электрических сетей | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 55000,00 | 55000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | Приобретение резервных источников питания | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 2558789,78 | 398589,15 | 2160200,63 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях, квартирах | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений | Бюджет Чугуевского МО | 1308849,00 | 770229,0 | 538620,00 | 0 | 0 | 0 |