АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

с.Чугуевка

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 857 -НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Чугуевского муниципального округа от 22 декабря 2023 года № 544-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 857-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы» следующие изменения (далее – Программа):

1.1.    В паспорте Программы строку таблицы:

«Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 834637044,3 руб., в том числе по годам: 2020 год – 44086361,66 руб.; 2021 год – 67196529,56 руб.; 2022 год – 77228992,43 руб.; 2023 год – 72805145,23 руб.; 2024 год – 287505125,3 руб.; 2025 год – 180600783,61 руб.; 2026 год - 45937028,19 руб.; 2027 год - 59277078,32 руб. - общий объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа: 112759468,98 руб., в том числе по годам: 2020 год – 5901358,18 руб.; 2021год - 27861702,00 руб.; 2022 год - 32498387,71 руб.; 2023 год - 10712338,86 руб.; 2024 год - 15948260,41 руб.; 2025 год - 5768138,98 руб.; 2026 год - 5387600,00 руб.; 2027 год - 8681682,84 руб.; - прогнозная оценка привлеченных средств Приморского края на реализацию мероприятий программы составляет: 173210927,88 руб., в том числе по годам: 2020 год - 27269659,65 руб.; 2021 год - 22575646,25 руб.; 2022 год - 8308203,85 руб.; 2023 год - 25858153,55 руб.; 2024 год - 24975779,59 руб.; 2025 год - 24847891,13 руб.; 2026 год - 22792966,9 руб.; 2027 год - 16582626,96 руб.; - прогнозная оценка привлеченных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составляет: 400531657,54 руб., в том числе по годам: 2020 год - 1382843,83руб. 2021 год – 2329430,31 руб.; 2022 год – 18872400,87 руб.; 2023 год –21272328,00 руб.; 2024 год –222306756,78 руб.; 2025 год –114846924,98 руб.; 2026 год –1632332,77 руб.; 2027 год –17888640,00 руб.; - прогнозное значение средств, привлекаемых из иных внебюджетных источников 148134989,9 руб., в том числе по годам 2020 год – 9532500,00 руб.; 2021 год – 14429751,00 руб.; 2022 год – 17550000,00 руб.; 2023 год – 14962324,82 руб.; 2024 год – 24274328,52 руб.; 2025 год –35137828,52 руб.; 2026 год –16124128,52 руб.; 2027 год –16124128,52 руб. |
| --- | --- |

1.2. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение № 2 к Программе Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» (приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио главы администрации

Чугуевского муниципального округа                                       Н.В. Кузьменчук

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Чугуевского муниципального округа от _______ №_______ Приложение №1 к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, соответствующих требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 100 | 95 | 85 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| 3 | Доля населения, обеспеченных качественными услугами водоснабжения и водоотведения | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших качество жизни | чел | 16 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь расселенных жилых помещений, признанных аварийными | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество граждан, расселенных из жилых помещений признанных аварийными | Чел. | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь снесенных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Количество семей переселённых из ветхого-аварийного жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма №5 «Обеспечение жильем молодых семей Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Общая площадь жилых помещений, приобретенная молодыми семьями в рамках социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | кв. м. | 53,3 | 303,2 | 469,5 | 678,4 | 294,0 | 162,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля населения, обеспеченного качественными услугами теплоснабжения многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

Приложение № 2

к Программе Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации мероприятия | Окончания реализации мероприятия | Ожидаемый результат |
| Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание муниципального жилищного фонда | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
| 1.2 | Организация работы с твердыми коммунальными отходами | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | повышение качества жизни граждан проживающих в муниципальном жилищном фонде |
| Подпрограмма №2 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по модернизации системы коммуникаций водоснабжения и водоотведения | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | повышение качества и надежности предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению |
| 2.2 | Проектирование и строительство очистных сооружений | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | увеличение доли очищенных сточных вод |
| 2.3. | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2024 | 2025 | увеличение доли очищенных сточных вод |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение обязательств по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | управление имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа; | 2020 | 2027 | повышение уровня и качества жизни не менее 9 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа ежегодно. |
| Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, с учетом необходимости развития жилищного строительства | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | ликвидация аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории округа |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | управление имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | приобретение участниками Подпрограммы жилых помещений общей площадью не менее 4157,7 кв.м |

| Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов | управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2021 | 2027 | повышение качества и надежности предоставляемых услуг теплоснабжения |

Приложение № 3

к постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

Приложение № 3

к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

№ п/п; Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник ресурсного обеспечения; Расходы (руб.), годы. всего; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Муниципальная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Всего; 834637044,3; 44086361,66; 67196529,56; 77228992,43; 72805145,23; 287505125,3; 180600783,61; 45937028,19; 59277078,32. Федеральный бюджет; 400531657,54; 1382843,83; 2329430,31; 18872400,87; 21272328,00; 222306756,78; 114846924,98; 1632332,77; 17888640,00. Краевой бюджет; 173210927,88; 27269659,65; 22575646,25; 8308203,85; 25858153,55; 24975779,59; 24847891,13; 22792966,9; 16582626,96. Бюджет Чугуевского МО; 112759468,98; 5901358,18; 27861702,00; 32498387,71; 10712338,86; 15948260,41; 5768138,98; 5387600,00; 8681682,84. иные внебюджетные трансферты; 148134989,9; 9532500,00; 14429751,00; 17550000,00; 14962324,82; 24274328,52; 35137828,52; 16124128,52; 16124128,52. 1.; Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда». Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда»; Всего; 32078304,56; 1172375,42; 6702414,00; 8846355,16; 5457159,98; 9450000,00; 1400000,00; 1600000,00; 3450000,00. Бюджет Чугуевского МО; 32078304,56; 1172375,42; 6702414,00; 8846355,16; 5457159,98; 9450000,00; 1400000,00; 1600000,00; 3450000,00. 1.1; Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда». 1.1.1; «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 7132432,93; 678160,93; 900000,00; 1030000,00; 1024272,00; 950000,00; 800000,00; 800000,00; 950000,00. 1.1.2; «Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 9799713,01; 494214,49; 1242414,00; 2525364,75; 2387719,77; 7500000,00; 600000,00; 800000,00; 2500000,00. 1.1.3; Погашение просроченной кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений (субсидия на иные цели); Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 2000000,00; 0; 2000000,00; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.2.; Основное мероприятие «Организация работы с твердыми коммунальными отходами». 1.2.; «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 10896158,62; 0; 2560000,00; 5290990,41; 2045168,21; 1000000,00; 0; 0; 0. 2.; Подпрограмма № 2 «Чистая вода». Подпрограмма «Чистая вода»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Всего; 390594345,63; 3120762,76; 17816900,00; 18895566,97; 2965253,88; 207210440,00; 136219341,02; 1100000,00; 3266081,00. Федеральный бюджет; 304587992,20; 0; 0; 0; 0; 191373400,00; 113214592,20; 0; 0. Краевой бюджет; 6216089,43; 3905579,59; 2310509,84. Бюджет Чугуевского МО; 52626364,00; 3120762,76; 17816900,00; 18895566,97; 2965253,88; 3781260,41; 1680538,98; 1100000,00; 3266081,00. Внебюджетные источники; 27163900,00; 8150200,00; 19013700,00. 2.1; Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации системы коммуникаций водоснабжения и водоотведения»». 2.1.1; «Модернизация коммуникаций водоснабжения и водоотведения»; Администрация Чугуевского муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 19847596,73; 2902308,15; 1911400,00; 4542741,70; 2625065,88; 2000292,89; 1000000,00; 1000000,00; 3166081,00. 2.1.2; Ремонт и строительство объектов децентрализованного водоснабжения; Администрация Чугуевского муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 400000,00; 0; 0; 0; 0; 100000,00; 100000,00; 100000,00; 100000,00. 2.1.3; Реализация проектов инициативного бюджетирования; Администрация Чугуевского муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 680376,00; 0; 0; 340188,00; 340188,00; 0; 0; 0; 0. 2.2; Основное мероприятие «Проектирование и строительство очистных сооружений». 2.2.1; Проектирование и строительство очистных сооружений; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Краевой бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Бюджет Чугуевского МО; 30136591,88; 218454,61; 15905500,00; 14012637,27; 0; 699707,11; 0; 0; 0. 2.3.; Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 2.3.1; Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения); Администрация Чугуевского Муниципального округа; Федаральный бюджет; 304587992,20; 0; 0; 0; 0; 191373400,00; 113214592,20; 0; 0. Краевой бюджет; 6216089,43; 0; 0; 0; 0; 3905579,59; 2310509,84; 0; 0. Местныйбюджет; 1561799,39; 0; 0; 0; 0; 981260,41; 580538,98; 0; 0. Внебюджетные источники; 27163900; 0; 0; 0; 0; 8150200,00; 19013700,00; 0; 0. 2.3.1.1; Проект «Комплексное развитие села Чугуевка, села Соколовка Чугуевского муниципального округа Приморского края»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Федаральный бюджет; 304587992,20; 0; 0; 0; 0; 191373400,00; 113214592,20; 0; 0. Краевой бюджет; 6216089,43; 0; 0; 0; 0; 3905579,59; 2310509,84; 0; 0. Местныйбюджет; 1561799,39; 0; 0; 0; 0; 981260,41; 580538,98; 0; 0. Внебюджетные источники; 27163900; 0; 0; 0; 0; 8150200,00; 19013700,00; 0; 0. 2.3.1.1.1; Строительство канализационных очистных сооружений в селе Чугуевка Чугуевского муниципального округа Приморского края; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Федаральный бюджет; 304587992,20; 0; 0; 0; 0; 191373400,00; 113214592,20; 0; 0. Краевой бюджет; 6216089,43; 0; 0; 0; 0; 3905579,59; 2310509,84; 0; 0. Местныйбюджет; 1561799,39; 0; 0; 0; 0; 981260,41; 580538,98; 0; 0. Внебюджетные источники; 27163900; 0; 0; 0; 0; 8150200,00; 19013700,00; 0; 0. 3; Подпрограмма №3 «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями». подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Всего; 232534875,98; 25851523,48; 20807346,56; 21910295,56; 44734906,55; 49000556,78; 19699532,78; 19699532,77; 32045607,05. Федеральный бюджет; 89154140,33; 0; 0; 15795150,00; 21272328,00; 30933356,78; 1632332,78; 1632332,77; 17888640,00. Краевой бюджет; 144595161,2; 25851523,48; 20807346,56; 6115145,56; 23462578,55; 18067200,00; 18067200,00; 18067200,00; 14156967,05. 3.1; Основное мероприятие «Выполнение обязательств по обеспечению детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями». 3.1.1; «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 232534875,98; 25851523,48; 20807346,56; 21910295,56; 44734906,55; 49000556,78; 19699532,78; 19699532,77; 32045607,05. Федеральный бюджет; 89154140,33; 0; 0; 15795150,00; 21272328,00; 30933356,78; 1632332,78; 1632332,77; 17888640,00. Краевой бюджет; 144595161,2; 25851523,48; 20807346,56; 6115145,56; 23462578,55; 18067200,00; 18067200,00; 18067200,00; 14156967,05. 4; Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 1113406,8; 100000,00; 194800,00; 418606,80; 0; 100000,00; 100000,00; 100000,00; 100000,00. Бюджет Чугуевского МО; 1113406,8; 100000,00; 194800,00; 418606,80; 0; 100000,00; 100000,00; 100000,00; 100000,00. 4.1.; Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, с учетом необходимости развития жилищного строительства». 4.1.1; «Признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений признанных непригодными»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 1113406,8; 100000,00; 194800,00; 418606,80; 0; 100000,00; 100000,00; 100000,00; 100000,00. 5; Подпрограмма № 5 «Обеспечение жильем молодых семей». подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 163660567,78; 13841700,00; 20733951,00; 25658167,94; 18647824,82; 20744128,52; 22181909,81; 22437495,42; 19415390,27. Федеральный бюджет; 6789525,01; 1 382 843,83; 2329430,31; 3077250,87; 0; 0; 0; 0; 0. Краевой бюджет; 22399677,25; 1418136,17; 1768299,69; 2193058,29; 2395575,00; 3003000,00; 4470181,29; 4725766,90; 2425659,91. Бюджет Чугуевского МО; 13500275,62; 1508220,00; 2206470,00; 2837858,78; 1289925,00; 1617000,00; 1587600,00; 1587600,00; 865601,84. Иные внебюджетные источники; 120971089,9; 9532500,00; 14429751,00; 17550000,00; 14962324,82; 16124128,52; 16124128,52; 16124128,52; 16124128,52. 5.1; основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства». 5.1.1.; «Обеспечение жильем молодых семей»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Федеральный бюджет; 6789525,01; 1 382 843,83; 2329430,31; 3077250,87; 0; 0; 0; 0; 0. Краевой бюджет; 22399677,25; 1418136,17; 1768299,69; 2193058,29; 2395575,00; 3003000,00; 4470181,29; 4725766,90; 2425659,91. Бюджет Чугуевского МО; 13500275,62; 1508220,00; 2206470,00; 2837858,78; 1289925,00; 1617000,00; 1587600,00; 1587600,00; 865601,84. Иные внебюджетные источники; 120971089,9; 9532500,00; 14429751,00; 17550000,00; 14962324,82; 16124128,52; 16124128,52; 16124128,52; 16124128,52.

6; Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 7441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00. Бюджет Чугуевского МО; 7441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00. 6.1; Основное мероприятие «Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 7441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00.

6.1.1; Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 7441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00; 1000000,00.