АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| _________________ |  | ___________________ |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 декабря 2019 года № 845 -НПА Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чугуевского муниципального округа от 15 декабря 2022 года № 429-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 11 декабря 2019 года № 845-НПА «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы» следующие изменения (далее – постановление):

1.1. Приложение № 2 к Программе «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2.  Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                            Р.Ю. Деменев

Приложение № 1 к

постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

|  | Приложение №2 к Программе Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы |
| --- | --- |

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 гг.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации (годы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации программы, отдель- ного меро- приятия | Окончания реализации программы, отдель- ного меро- приятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие «Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка энергетического паспорта муниципальных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания общеобразовательных учреждений» | 2020 | 2021 | Снижение потерь в электрических и тепловых сетях |
| 2 | Основное мероприятие «Технологические и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое присоединение к электрическим сетям | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2022 | 2027 | Увеличение доли освещенности улиц |
| 2.2 | Содержание линий уличного освещения | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Внедрение энергоэффективных устройств |
| 2.3 | Ремонт и модернизация тепловых сетей | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2021 | 2027 | Снижение потерь в тепловых сетях |
| 2.4 | Ремонт электрических сетей | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2020 | Внедрение энергоэффективных устройств |
| 2.5 | Приобретение резервных источников питания | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | Бесперебойное и качественное энергоресурсоснабжение |
| 2.6 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях, квартирах | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений | 2020 | 2021 | Обеспечение экономии потребления энергии |
| 2.7. | Приобретение, установка, и ремонт трансформаторных подстанций | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2027 | Внедрение энергоэффективных устройств |

Приложение № 2 к

постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

|  | Приложение № 3 к Программе Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы |
| --- | --- |

|  |  |  |  | ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2024-2027годы |  |  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 47663013,08 |  | 5521760,45 | 8131252,63 |  | 7180000,00 |  | 6950000,00 |  |  | 4970000,00 | 4970000,00 | 4970000,00 | 4970000,00 |
| 1 |  | Основное мероприятие «Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 700000,0 |  | 475000,0 | 225000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 |  | Обучение персонала учреждений элементам энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | Разработка энергетического паспорта муниципальных учреждений |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания общеобразовательных учреждений» | Бюджет Чугуевского МО | 700000,0 |  | 475000,0 | 225000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Основное мероприятие «Технологические и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 46963013,08 |  | 5046760,45 | 7906252,63 |  | 7180000,00 |  | 6950000,00 |  |  | 4970000,00 | 4970000,00 | 4970000,00 | 4970000,00 |
| 2.1 |  | Техническое присоединение к электрическим сетям |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 530000,00 |  | 0 | 0 |  | 100000,0 |  | 150000,00 |  |  | 70000,0 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| 2.2 |  | содержание линий уличного освещения |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 39502942,3 |  | 3822942,3 | 4980000,0 |  | 5300000,0 |  | 5800000,00 |  |  | 4900000,00 | 4900000,00 | 4900000,00 | 4900000,00 |
| 2.3 |  | ремонт и модернизация тепловых сетей |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 3007432,00 |  | 0 | 227 432,0 |  | 1 780 000,00 |  | 1 000 000,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | Ремонт электрических сетей |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 55000,00 |  | 55000,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | Приобретение резервных источников питания |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 2558789,78 |  | 398589,15 | 2160200,63 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях, квартирах |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений | Бюджет Чугуевского МО | 1308849,00 |  | 770229,0 | 538620,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 |  | Приобретение, установка, и ремонт трансформаторных подстанций |  |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |