АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

______________              ПОСТАНОВЛЕНИЕ             _____________

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 857 -НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Чугуевского муниципального района от 25 декабря 2020 года № 130-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 857-НПА «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы» (далее –Программа):

1.1. В паспорте Программы   строку таблицы «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 284036456,86 руб., в том числе погодам: 2020 год – 44086361,66 руб.; 2021 год – 67196529,56 руб.; 2022 год – 58861044,75 руб.; 2023 год – 56750884,85 руб.; 2024 год – 57141636,04 руб. - общий объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа: 72281760,18 руб., в том числе по годам: 2020 год – 5901358,18 руб.; 2021год - 27861702,00 руб.; 2022 год - 18007500,00 руб.; 2023 год - 10455600,00 руб.; 2024 год - 10055600,00 руб.; - прогнозная оценка привлеченных средств Приморского края на реализацию мероприятий программы составляет: 85458458,42 руб., в том числе по годам: 2020 год - 27269659,65 руб.; 2021 год - 22575646,25 руб.; 2022 год - 7088973,71 руб.; 2023 год - 14123713,81 руб.; 2024 год - 14400465,00 руб. - прогнозная оценка привлеченных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составляет: 52355987,26 руб., в том числе по годам: 2020 год - 1382843,83руб. 2021 год – 2329430,31 руб.; 2022 год – 16214571,04 руб.; 2023 год – 16214571,04 руб.; 2024 год – 16214571,04 руб. - прогнозное значение средств, привлекаемых из иных внебюджетных источников 73940251,00 руб., в том числе по годам 2020 – 9532500,00 руб.; 2021 – 14429751,00 руб.; 2022 – 17550000,00 руб.; 2023 – 15957000,00 руб.; 2024 – 16471000,00 руб.; |
| --- | --- |

1.2. В паспорте Программы   строку таблицы «Отдельные мероприятия» изложить в следующей редакции:

| Отдельные мероприятия | Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов |
| --- | --- |

1.3. Приложение № 1 к Программе «Сведение о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4.  Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных бюджетных источников» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                       Р.Ю. Деменев

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Чугуевского муниципального округа от _______ №_______ Приложение №1 к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, соответствующих требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 100 | 95 | 85 | 70 | 55 | 40 |
| 3 | Доля населения, обеспеченных качественными услугами водоснабжения и водоотведения | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших качество жизни | чел | 16 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2020-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь расселенных жилых помещений, признанных аварийными | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Количество граждан, расселенных из жилых помещений признанных аварийными | Чел. | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| Подпрограмма №5 «Обеспечение жильем молодых семей Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приобретенная молодыми семьями в рамках социальных выплат на приобретение (строительство) стандартного жилья | кв. м. | 53,3 | 303,2 | 469,5 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

Приложение № 2 к

постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

Приложение № 3

к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

№ п/п; Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник ресурсного обеспечения; Расходы (руб.), годы. всего; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10. Муниципальная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Всего; 284036456,86; 44086361,66; 67196529,56; 58861044,75; 56750884,85; 57141636,04. Федеральный бюджет; 52355987,26; 1382843,83; 2329430,31; 16214571,04; 16214571,04; 16214571,04. Краевой бюджет; 85458458,42; 27269659,65; 22575646,25; 7088973,71; 14123713,81; 14400465,00. Бюджет Чугуевского МО; 72281760,18; 5901358,18; 27861702,00; 18007500,00; 10455600,00; 10055600,00. иные внебюджетные трансферты; 73940251,00; 9532500,00; 14429751,00; 17550000,00; 15957000,00; 16471000,00. 1.; Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда». Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда»; Всего; 17474789,42; 1172375,42; 6702414,00; 4900000,00; 2400000,00; 2300000,00. Бюджет Чугуевского МО; 17474789,42; 1172375,42; 6702414,00; 4900000,00; 2400000,00; 2300000,00. 1.1; Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда». 1.1.1; «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 4278160,93; 678160,93; 900000,00; 900000,00; 900000,00; 900000,00. 1.1.2; «Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 5136628,49; 494214,49; 1242414,00; 1500000,00; 1000000,00; 900000,00. 1.1.3; Погашение просроченной кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 2000000,00; 0; 2000000,00; 0; 0; 0. 1.2.; Основное мероприятие «Организация работы с твердыми коммунальными отходами». 1.2.; «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 6060000,00; 0; 2560000,00; 2500000,00; 500000,00; 500000,00. 2.; Подпрограмма № 2 «Чистая вода». Подпрограмма «Чистая вода»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Всего; 30837662,76; 3120762,76; 17816900,00; 8200000,00; 1000000,00; 700000,00. Краевой бюджет; 0; 0; 0; 0; 0. Бюджет Чугуевского МО; 30837662,76; 3120762,76; 17816900,00; 8200000,00; 1000000,00; 700000,00. 2.1; Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации системы коммуникаций водоснабжения и водоотведения»». 2.1.1; «Модернизация коммуникаций водоснабжения и водоотведения»; Администрация Чугуевского муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 14513708,15; 2902308,15; 1911400,00; 8000000,00; 1000000,00; 700000,00. 2.1.2; Ремонт и строительство объектов децентрализованного водоснабжения; Администрация Чугуевского муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 200000,00; 0; 0; 200000,00; 0; 0. 2.2; Основное мероприятие «Проектирование и строительство очистных сооружений». 2.2.1; проектирование и строительство очистных сооружений; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Краевой бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Бюджет Чугуевского МО; 16123954,61; 218454,61; 15905500,00; 0; 0; 0. 3; Подпрограмма №3 «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями». подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Всего; 121818025,56; 25851523,48; 20807346,56; 20556299,84; 27301427,84; 27301427,84. Федеральный бюджет; 48643713,12; 0; 0; 16214571,04; 16214571,04; 16214571,04. Краевой бюджет; 73174312,44; 25851523,48; 20807346,56; 4341728,80; 11086856,80; 11086856,80. 3.1; Основное мероприятие «Выполнение обязательств по обеспечению детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями». 3.1.1; «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 121818025,56; 25851523,48; 20807346,56; 20556299,84; 27301427,84; 27301427,84. Федеральный бюджет; 48643713,12; 0; 0; 16214571,04; 16214571,04; 16214571,04. Краевой бюджет; 73174312,44; 25851523,48; 20807346,56; 4341728,80; 11086856,80; 11086856,80. 4; Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 394800,00; 100000,00; 194800,00; 100000,00; 0; 0. Бюджет Чугуевского МО; 394800,00; 100000,00; 194800,00; 100000,00; 0; 0. 4.1.; Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, с учетом необходимости развития жилищного строительства». 4.1.1; «Признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений признанных непригодными»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 394800,00; 100000,00; 194800,00; 100000,00; 0; 0. 5; Подпрограмма №5 «Обеспечение жильем молодых семей». подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 108070061,12; 13 841 700,00; 20733951,00; 23604744,91; 24549457,01; 25340208,20. Федеральный бюджет; 3 712 274,14; 1 382 843,83; 2 329 430,31; 0; 0; 0. Краевой бюджет; 12284145,98; 1 418 136,17; 1 768 299,69; 2747244,91; 3036857,01; 3313608,20. Бюджет Чугуевского МО; 18133390,00; 1 508 220,00; 2 206 470,00; 3307500,00; 5555600,00; 5555600,00. Иные внебюджетные источники; 73940251,00; 9532500,00; 14429751,00; 17550000,00; 15957000,00; 16471000,00. 5.1; основное мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». 5.1.1; «Обеспечение жильем молодых семей»; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Федеральный бюджет; 3 712 274,14; 1 382 843,83; 2 329 430,31; 0; 0; 0. Краевой бюджет; 12284145,98; 1 418 136,17; 1 768 299,69; 2747244,91; 3036857,01; 3313608,20. Бюджет Чугуевского МО; 18133390,00; 1 508 220,00; 2 206 470,00; 3307500,00; 5555600,00; 5555600,00. Иные внебюджетные источники; 73940251,00; 9532500,00; 14429751,00; 17550000,00; 15957000,00; 16471000,00.

6; Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа. 6.1; Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа; Администрация Чугуевского Муниципального округа; всего; 5441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1500000,00; 1500000,00. Бюджет Чугуевского МО; 5441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1500000,00; 1500000,00. Основное мероприятие ««Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов»». 6.1.1; Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов; Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 5441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1500000,00; 1500000,00.

6.1.2; Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); Администрация Чугуевского Муниципального округа; Бюджет Чугуевского МО; 5441118,00; 0; 941118,00; 1500000,00; 1500000,00; 1500000,00.