АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 января 2015 года | с. Чугуевка | 19-НПА |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года №1074-НПА

«Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района»

на 2014 – 2018 годы»

Руководствуясь статьей  32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 1074-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014 – 2018 годы» (далее Программа) в приложении № 2 «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий» в разделе «IX. Подпрограмма № 6 «Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чугуевского муниципального района» на 2015 год» изложить в новой редакции следующие строки:

1.1. В подразделе «3. Подготовка здания и инфраструктуры здания по размещению МФЦ»:

| 9.3.3 | Доставка и сборка мебели | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Получение необходимой мебели для оснащения МФЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.4 | Заключение договоров на закупку необходимого оборудования (сетевого, серверного, компьютерная и орг. техника) | Отдел государственных закупок | 15.07.2015 | 01.08.2015 | Заключение договоров, подготовка документации |
| 9.3.5 | Монтаж оборудования | Управление организационной работы специалисты КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 01.08.2015 | 01.09.2015 | Установка и настройка оборудования |

1.2. В подразделе «5. Создание и ведение систем защиты персональных данных МФЦ»:

| 9.5.3 | Получить электронную подпись (ЭП) на специалистов «фронт» и «бэк» офисов (операторов АИС) | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.09.2015 | Получение электронных подписей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5.4 | Заключить договор на поставку оборудования для ИСПДН МФЦ (СЗПД) | Отдел государственных закупок Юридический отдел | 01.07.2015 | 10.08.2015 | Заключение договора |
| 9.5.5 | Провести работы по настройке и установке оборудования | Управление организационной работы | 10.08.2015 | 01.09.2015 | Настройка и установка оборудования |
| 9.5.6 | Провести испытания на соответствие СЗПДн требованиям в области защиты персональных данных | Управление организационной работы | 01.09.2015 | 10.09.2015 | Акт о соответствии требованиям защиты |
| 9.5.7 | Зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор в сфере обработки персональных данных | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Свидетельство о регистрации в Роскомнадзоре |

1.3. В подразделе «6. Подключение к АИС МФЦ»:

| 9.6.2 | Тестирование АИС | Управление организационной работы КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 02.09.2015 | 10.09.2015 | Успешное прохождение тестовых испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6.3 | Подписать акт о внедрении АИС МФЦ; передать в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | Управление организационной работы | 10.09.2015 | 15.09.2015 | Подключение к АИС МФЦ |

1.4. В подразделе «7. Подбор персонала, обучение в КГАУ «МФЦ» г.Владивосток МФЦ»:

| 9.7.1 | Отбор кандидатов | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Штатное расписание МФЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7.2 | Направить заявку на обучение в КГАУ «МФЦ» г. Владивосток МФЦ за месяц до начала обучения (АИС МФЦ, стандарты представления услуг) | Управление организационной работы | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Включение в график обучения |
| 9.7.3 | Провести обучение сотрудников работе в АИС МФЦ и принципам оказания услуг | Управление организационной работы КГАУ «МФЦ» г. Владивосток | 01.08.2015 | 15.09.2015 | Повышение квалификации сотрудников |

1.5. В подразделе «8. Открытие МФЦ»:

| 9.8.1 | Провести работы по установлению рекламных конструкций (вывеска) | Управление архитектуры и градостроительства | 01.08.2015 | 28.08.2015 | Установка вывески |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8.2 | Разработать и напечатать информационные брошюры о деятельности МФЦ | Управление организационной работы | 01.08.2015 | 01.09.2015 | Изготовление буклетов и брошюр о деятельности МФЦ |
| 9.8.3 | Создать в здании МФЦ стенды (перекидные системы) с информацией по государственным и муниципальным услугам, предоставляемым через МФЦ | Управление организационной работы | 01.08.2015 | 15.09.2015 | Изготовление информационных стендов |
| 9.8.4 | Опубликовать информационные статьи об МФЦ в средствах массовой информации | Пресс-служба | 01.09.2015 | 10.09.2015 | Информирование населения через СМИ |
| 9.8.5 | Открытие МФЦ | Управление организационной работы | 15.09.2015 | 20.09.2015 | Праздничное открытие и начало работы МФЦ |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата администрации Чугуевского муниципального района.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                           А.А. Баскаков