АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чугуевка

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе»,  статьей 32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы.

2. Финансовому управлению администрации Чугуевского муниципального района при формировании бюджета на очередной финансовый год предусмотреть финансирование мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит опубликованию в Чугуевской районной газете «Наше время» и размещению в сети Интернет.

# 4. Постановление №328-НПА от 23 июня 2015 года, Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях Чугуевского муниципального района» на 2016 – 2020 годы», признать утратившим силу с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района И.Г.Шишкова.

Глава Чугуевского муниципального района,

глава администрации                                                                                  Р.Ю. Деменёв

Утверждено

постановлением администрации

Чугуевского муниципального округа

от _____________ года №____-НПА

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Структура Программы: |  |
| подпрограмма | Подпрограмм нет |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации"» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ». Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; |
| Цель Программы | Бесперебойное и качественное энергоресурсоснабжение Чугуевского муниципального округа за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. |
| Задачи Программы | - Обеспечение экономии потребления энергии и связанных с этим затрат. - Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) . - Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. - Выполнение работ по реконструкции и замене изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и сетей 5. Проведение работ по модернизации, ремонту тепловых сетей и коммуникаций |
| Целевые индикаторы, показатели Программы | 1. Теплоснабжение: - снижение потерь тепла в муниципальных зданиях, сетях 2. Электроснабжение: - снижение уровня потерь в сетях - увеличение доли освещенности улиц |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020 - 2024 годы, в один этап |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов Приморского края и Чугуевского муниципального округа составляет: 41248,3 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Чугуевского муниципального района: 2020 год - 6948,3 тыс. рублей; 2021 год - 7900 тыс. рублей; 2022 год - 8900 тыс. рублей; 2023 год - 8800 тыс. рублей; 2024 год - 8700 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация программных мероприятий позволит снизить уровень потерь к 2024 году: тепла в муниципальных зданиях, тепловых сетях на 5%, в электросетях на 6 %, уменьшить расход воды на 5%. |

˂*˃ - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Чугуевского муниципального округа на соответствующий год.

### 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

### ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

## Обеспечение энергоресурсами одна из самых важных задач всех сфер социально-экономического развития. От уровня энергообеспеченности напрямую зависят все сферы жизнедеятельности. В отсутствии электрической или тепловой энергии невозможно функционирование ни одной производственной и непроизводственной системы. Данная программа направлена на решение задач для установления качественной энергообеспеченности на территории Чугуевского муниципального округа.

## Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Чугуевского муниципального района осуществляется от Приморских электрических сетей ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (99%) и от 3  муниципальных дизельных электростанций (1%), в  селах. Березовка, Заветное,  Нижние Лужки, которые переданы в управление КГУП «Примтеплоэнерго».

Работа дизельных  электростанций характеризуется зависимостью от  завоза дизельного топлива. Перерывы в поставках топлива приводят к введению ограничения электроснабжения потребителей, что негативно сказывается на социально-экономической обстановке в указанных населенных пунктах.

Высокая стоимость дизельного топлива по сравнению с другими видами топлива делает эксплуатацию локальных дизельных электростанций экономически нецелесообразной и неэффективной исходя из расхода топлива на выработку одного киловатт-часа и приводит к существенному увеличению тарифа на электроэнергию, отпускаемую от дизельных электростанций. В результате, устанавливаемые для них тарифы в шестнадцать раз выше среднекраевого уровня тарифа на электрическую энергию, поставляемую централизованно. Это препятствует развитию частного предпринимательства в указанных населенных пунктах, приводит к снижению уровня и качества жизни населения, не позволяет развивать промышленный потенциал соответствующих сел.

Для обеспечения равных условий тарифы для населения в указанных населенных пунктах снижены до уровня тарифов для населения, получающего электроэнергию централизованно.

Основу теплоснабжения в селах муниципального района  составляют  локальные теплоэнергетические системы, в основном это печное отопление на дровах. Централизованное  отопление имеется в селах Чугуевка, Цветковка, Каменка.  Теплоснабжение осуществляется от 39 котельных,    находящихся в муниципальной собственности, и 5 ведомственных котельных. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе - мазуте.          Биотопливо (отходы лесопиления)  на выработку тепловой энергии предприятиями ЖКХ и учреждениями социальной сферы в настоящее время   используется мало. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией Чугуевского муниципального района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными недостатками деятельности учреждений в части неэффективного использования энергоресурсов являются:

-  потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии на муниципальных котельных.

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Процесс энергосбережения в Чугуевском муниципальном районе предполагается  обеспечить  программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет, в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств.

Принятая на федеральном уровне энергетическая стратегия России на период до 2030 года является основным долгосрочным  документом в области энергосбережения, целью которого является максимально эффективное использование энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышение качества жизни населения страны, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать обязательной частью программы социально-экономического развития страны, в том числе, и Чугуевского муниципального округа.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главной целью Программы Бесперебойное и качественное энергоресурсоснабжение Чугуевского муниципального округа за счет  рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. В целях реализации данной цели, необходимо выполнить ряд задач, а именно:

1.Обеспечение экономии потребления энергии и связанных с этим затрат.

2.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) .

3.Повышение уровня  компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

4.Выполнение работ по  реконструкции и замене изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и сетей.

5.Проведение работ по модернизации, ремонту тепловых сетей и коммуникаций.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Показатели (индикаторы), соответствующие целям и задачам Программы, представлены в приложении № 1 к Программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Обобщенная характеристика мероприятий, предлагаемых к реализации для решения поставленных Программой задач, отражена в приложении № 2 к Программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, курирующий  вопрос по жилищно-коммунальному хозяйству, обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования на выполнение намеченных мероприятий.

Отдел жизнеобеспечения Чугуевского муниципального округа:

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Чугуевского муниципального округа  на соответствующий финансовый год и плановый период;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Чугуевского муниципального округа (приложение № 3 к Программе).

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и бюджета Приморского края составляет: 41248,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Чугуевского муниципального района:

2020 год - 6948,3 тыс. рублей;

2021 год - 7900 тыс. рублей;

2022 год - 8900 тыс. рублей;

2023 год - 8800 тыс. рублей;

2024 год - 8700 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение представлено в приложении № 3 к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Чугуевского муниципального округа » на 2020-2024 годы.

## 7. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется в 2020 – 2024 годах в один этап.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит :

повысить качество жизни граждан проживающих в муниципальном жилищном фонде;

снизить уровень потери тепла в муниципальных зданиях, тепловых сетях на 5%;

снизить уровень потери в электросетях на 6 %;

уменьшить расход воды на 5%.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ,

## КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Общее руководство и текущее управление реализации Программы осуществляется заместителем администрации Чугуевского муниципального округа курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

- информацию о степени выполнения отдельных мероприятий Программу;

- информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы;

- подготавливает до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы;

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в Финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о внесении изменений в Программу и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

|  | Приложение №1 к Программе Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | снижение потерь тепла в муниципальных зданиях, сетях | % | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| 2 | снижение уровня потерь в электрических сетях | % | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 |

Приложение № 2

к Программе Энергосбережение и энергетическая эффективность

Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы

.

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 гг.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации (годы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации программы, отдель- ного меро- приятия | Окончания реализации программы, отдель- ного меро- приятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение энергоаудита 9 муниципальных зданий. | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2020 | Экономия энергоресурсов |
| 2. | Обучение технического персонала муниципальных учреждений элементам энергоресурсосбережения при эксплуатации инженерных сетей. | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | Экономия энергоресурсов |
| 3. | Модернизация систем освещения в зданиях муниципальных учреждений. | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | Экономия электроэнергии |
| 4. | Ремонт и модернизация тепловых сетей | Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | Уменьшение тарифов на электроэнергию, сокращение себестоимости 1 квт/час. |

Приложение № 3

к Программе «Энергосбережение и энергетическая эффективность

Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Муниципальная программа Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа |  | Всего | 41248,3 | 6948,3 | 7900 | 8800 | 8900 | 8700 |
| 1 |  | организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского МО | 650 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Технологические и технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского МО | 9098,3 | 1398,3 | 2000 | 2400 | 2000 | 1300 |
| 3 |  | содержание линий уличного освещения | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского МО | 30000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| 4 |  | ремонт и модернизация тепловых сетей | Администрация Чугуевского муниципального района | Бюджет Чугуевского МО | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |