П Р О Т О К О Л

заседания проектного комитета администрации 

Чугуевского муниципального района

04 августа 2020 года                         с. Чугуевка                                     № 9
Председатель –   Р.Ю. Деменев
Присутствовали:
5 чел. (список прилагается)
I. О выполнении работ в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы (1000 дворов) 

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Кушнерику М.П.: 
2.1. Учесть замечания и не допускать порчу оборудования при монтажных работах и при установке;
2.2. В с. Пшеницыно отсыпать детскую спортивно-игровую площадку только по периметру.  

3. Покрашенко В.А.: 
3.1. Срочно направить письмо-претензию ООО «Торговое оборудование» руководитель А.А. Мамедов о нарушении графика выполнения работ по устройству спортивно-игровой площадки в с. Ясное. К работам до сих пор не приступили. Срок сдачи 31.08.2020;
3.2. Предоставить главе района договор с ООО «Торговое оборудование». Срок 05.08.2020.  

II. О выполнении работ в рамках реализации 

Национального проекта «Жильё и городская среда», 
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  

 (Деменев Р.Ю.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А. направить повторно письмо ИП Пустовит о необходимости скорейшего начала работ и недопустимости срыва сроков контрактов. Срок сдачи объектов 31.08.2020. 

III. Разное 

 (Деменев Р.Ю.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Олегу В.С. к следующему очередному заседанию Проектного комитета подготовить информацию о ходе капитальных ремонтов образовательных учреждений.

3.   В соответствии с графиком выездов общественных наблюдателей
в июле-августе 2020 года, очередное совместное с представителями администрации Чугуевского муниципального района посещение объектов организовать и провести 05.08.2020, время ответственным за направления согласовать с наблюдателями дополнительно.
4. Внеочередное заседание Проектного комитета провести в пятницу 07.08.2020.  
Глава Чугуевского 
муниципального района,

Глава администрации                                                                        Р.Ю. Деменев
Протокол вел:

Помощник главы администрации                                                   С.А. Кукличев 
Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального района
от 04 августа 2020 года № 9
	Заместитель начальника управления жизнеобеспечения
	-
	В.А. Покрашенко 

	Общественный наблюдатель 
	-
	Е.А. Хоменок 

	Общественный наблюдатель 
	-
	М.П. Кушнерик

	Общественный наблюдатель 
	-
	В.Э. Тимшин

	Общественный наблюдатель 
	-
	Е.А. Хоменок 


