АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

с. Чугуевка

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 857 -НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы Чугуевского муниципального округа от 22 декабря 2023 года № 544-НПА «О бюджете Чугуевского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе», статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 17 декабря 2019 года № 857-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы» следующие изменения (далее – Программа):

1.1.    В паспорте Программы строку таблицы:

«Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 807836456,62 руб., в том числе по годам: 2020 год – 44086361,66 руб.; 2021 год – 67196529,56 руб.; 2022 год – 77228991,83 руб.; 2023 год – 72805145,23 руб.; 2024 год – 275195967,78 руб.; 2025 год – 180129534,82 руб.; 2026 год - 45654324,01 руб.; 2027 год – 45539601,73 руб. - общий объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа: 112527605,26 руб., в том числе по годам: 2020 год – 5901358,18 руб.; 2021год - 27861702,00 руб.; 2022 год - 32498387,71 руб.; 2023 год - 10712338,86 руб.; 2024 год - 17569598,11 руб.; 2025 год - 6173297,20 руб.; 2026 год - 5912828,65 руб.; 2027 год - 5898095,15 руб.; - прогнозная оценка привлеченных средств Приморского края на реализацию мероприятий программы составляет: 123569025,29 руб., в том числе по годам: 2020 год - 27269659,65 руб.; 2021 год - 22575646,25 руб.; 2022 год - 8308203,85 руб.; 2023 год - 25858153,55 руб.; 2024 год - 28497554,73 руб.; 2025 год - 5008635,42 руб.; 2026 год - 30406899,74 руб.; 2027 год - 3004272,10 руб.; - прогнозная оценка привлеченных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составляет: 468216690,10 руб., в том числе по годам: 2020 год - 1382843,83руб. 2021 год – 2329430,31 руб.; 2022 год – 18872400,87 руб.; 2023 год –21272328,00 руб.; 2024 год –205053464,79 руб.; 2025 год –147974392,20 руб.; 2026 год –35694595,62 руб.; 2027 год –35637234,48 руб.; - прогнозное значение средств, привлекаемых из иных внебюджетных источников 103523135,97 руб., в том числе по годам 2020 год – 9532500,00 руб.; 2021 год – 14429751,00 руб.; 2022 год – 17550000,00 руб.; 2023 год – 14962324,82 руб.; 2024 год – 24075350,15 руб.; 2025 год –20973210,00 руб.; 2026 год –1000000,00 руб.; 2027 год –1000000,00 руб. |
| --- | --- |

1.2. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» изложить в следующей редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                         И.В. Щенёв

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Чугуевского муниципального округа от _______ №_______ Приложение №1 к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма №1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, соответствующих требованиям законодательства, в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 100 | 95 | 85 | 70 | 55 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| 3 | Доля населения, обеспеченных качественными услугами водоснабжения и водоотведения | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма №3 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших качество жизни | чел | 16 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Подпрограмма №4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь расселенных жилых помещений, признанных аварийными | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество граждан, расселенных из жилых помещений признанных аварийными | Чел. | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Площадь снесенных жилых домов признанных аварийными и подлежащими сносу | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Количество семей переселённых из ветхого-аварийного жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма №5 «Обеспечение жильем молодых семей Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 10 | Общая площадь жилых помещений, приобретенная молодыми семьями в рамках социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | кв. м. | 53,3 | 303,2 | 469,5 | 678,4 | 294,0 | 184,4 | 192,0 | 750,0 | 750,0 |
| Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля населения, обеспеченного качественными услугами теплоснабжения многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа от _______ №_______

Приложение № 3

к Программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 807836456,62 | 44086361,66 | 67196529,56 | 77228991,83 | 72805145,23 | 275195967,78 | 180129534,82 |  | 45654324,01 | 45539601,73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 468216690,10 | 1382843,83 | 2329430,31 | 18872400,87 | 21272328,00 | 205053464,79 | 147974392,20 |  | 35694595,62 | 35637234,48 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 123569025,29 | 27269659,65 | 22575646,25 | 8308203,85 | 25858153,55 | 28497554,73 | 5008635,42 |  | 3046899,74 | 3004272,10 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 112527605,26 | 5901358,18 | 27861702,00 | 32498387,11 | 10712338,86 | 17569598,11 | 6173297,20 |  | 5912828,65 | 5898095,15 |
|  |  |  | Иные внебюджетные трансферты | 103523135,97 | 9532500,00 | 14429751,00 | 17550000,00 | 14962324,82 | 24075350,15 | 20973210,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 38329736,26 | 1172375,42 | 6702414,00 | 8846355,16 | 5457159,98 | 11551431,70 | 1400000,00 |  | 1600000,00 | 1600000,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 38329736,26 | 1172375,42 | 6702414,00 | 8846355,16 | 5457159,98 | 11551431,70 | 1400000,00 |  | 1600000,00 | 1600000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 7120921,88 | 678160,93 | 900000,00 | 1030000,00 | 1024272,00 | 1088488,95 | 800000,00 |  | 800000,00 | 800000,00 |
| 1.1.2 | «Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 18732655,76 | 494214,49 | 1242414,00 | 2525364,75 | 2387719,77 | 9882942,75 | 600000,00 |  | 800000,00 | 800000,00 |
| 1.1.3 | Погашение просроченной кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений (субсидия на иные цели) | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация работы с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 10476158,62 | 0,00 | 2560000,00 | 5290990,41 | 2045168,21 | 580000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Чистая вода» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 389148056,65 | 3120762,76 | 17816900,00 | 18895566,97 | 2965253,88 | 206710771,00 | 135638802,04 |  | 2000000,00 | 2000000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 304587992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191373400,00 | 113214592,20 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 6216089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3905579,59 | 2310509,84 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 51180075,02 | 3120762,76 | 17816900,00 | 18895566,97 | 2965253,88 | 3281591,41 | 1100000,00 |  | 2000000,00 | 2000000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27163900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8150200,00 | 19013700,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации системы коммуникаций водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | «Модернизация коммуникаций водоснабжения и водоотведения» | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 17116446,67 | 2902308,15 | 1911400,00 | 4542741,70 | 2625065,88 | 2134930,94 | 1000000,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 2.1.2 | Ремонт и строительство объектов децентрализованного водоснабжения | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |
| 2.1.3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 680376,00 | 0,00 | 0,00 | 340188,00 | 340188,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проектирование и строительство очистных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проектирование и строительство очистных сооружений | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МР | 31183252,35 | 218454,61 | 15905500,00 | 14012637,27 | 0,00 | 1046660,47 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, водоотведения, канализации, очистных сооружений, станций водоподготовки и водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда (объектов социального назначения) | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Федеральный бюджет | 304587992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191373400,00 | 113214592,20 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 6216089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3905579,59 | 2310509,84 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 1561799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981260,41 | 580538,98 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27163900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8150200,00 | 19013700,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1 | Проект «Комплексное развитие села Чугуевка, села Соколовка Чугуевского муниципального округа Приморского края» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Федеральный бюджет | 304587992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191373400,00 | 113214592,20 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 6216089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3905579,59 | 2310509,84 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 1561799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981260,41 | 580538,98 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27163900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8150200,00 | 19013700,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений в селе Чугуевка Чугуевского муниципального округа Приморского края | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Федеральный бюджет | 304587992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191373400,00 | 113214592,20 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 6216089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3905579,59 | 2310509,84 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 1561799,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981260,41 | 580538,98 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 27163900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8150200,00 | 19013700,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограммаа № 3 "Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 208647685,40 | 25851523,48 | 20807346,56 | 21910295,56 | 44734906,55 | 36245014,93 | 19699532,78 |  | 19699532,77 | 19699532,77 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 104088588,75 | 0,00 | 0,00 | 15795150,00 | 21272328,00 | 12819510,75 | 18067200,00 |  | 18067200,00 | 18067200,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 104559096,65 | 25851523,48 | 20807346,56 | 6115145,56 | 23462578,55 | 23425504,18 | 1632332,78 |  | 1632332,77 | 1632332,77 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Выполнение обязательств по обеспечению детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | «Обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 208647685,40 | 25851523,48 | 20807346,56 | 21910295,56 | 44734906,55 | 36245014,93 | 19699532,78 |  | 19699532,77 | 19699532,77 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 104088588,75 | 0,00 | 0,00 | 15795150,00 | 21272328,00 | 12819510,75 | 18067200,00 |  | 18067200,00 | 18067200,00 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 104559096,65 | 25851523,48 | 20807346,56 | 6115145,56 | 23462578,55 | 23425504,18 | 1632332,78 |  | 1632332,77 | 1632332,77 |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 1073406,80 | 100000,00 | 194800,00 | 418606,80 | 0,00 | 60000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 1073406,80 | 100000,00 | 194800,00 | 418606,80 | 0,00 | 60000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, с учетом необходимости развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | «Признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений признанных непригодными» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 1073406,80 | 100000,00 | 194800,00 | 418606,80 | 0,00 | 60000,00 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 442365648,51 | 13841700,00 | 20733951,00 | 306606187,16 | 17454100,00 | 19043650,15 | 22291200,00 |  | 21254791,24 | 21140068,96 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 60846273,14 | 1382843,83 | 2329430,31 | 3077250,87 | 1306163,99 | 860554,04 | 16692600,00 |  | 17627395,62 | 17570034,48 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 11487675,22 | 1418136,17 | 1768299,69 | 2193058,29 | 1089411,01 | 1166470,96 | 1065792,80 |  | 1414566,97 | 1371939,33 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 294866189,00 | 1508220,00 | 2206470,00 | 283785878,00 | 1289925,00 | 1091475,00 | 2573297,20 |  | 1212828,65 | 1198095,15 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 75165511,15 | 9532500,00 | 14429751,00 | 17550000,00 | 13768600,00 | 15925150,15 | 1959510,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 5.1 | основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Федеральный бюджет | 60846273,14 | 1382843,83 | 2329430,31 | 3077250,87 | 1306163,99 | 860554,04 | 16692600,00 |  | 17627395,62 | 17570034,48 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 11487675,22 | 1418136,17 | 1768299,69 | 2193058,29 | 1089411,01 | 1166470,96 | 1065792,80 |  | 1414566,97 | 1371939,33 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 294866189,00 | 1508220,00 | 2206470,00 | 283785878,00 | 1289925,00 | 1091475,00 | 2573297,20 |  | 1212828,65 | 1198095,15 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 75165511,15 | 9532500,00 | 14429751,00 | 17550000,00 | 13768600,00 | 15925150,15 | 1959510,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 6 | Мероприятия муниципальной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Чугуевского муниципального округа | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Всего | 8026218,00 | 0,00 | 941118,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 1585100,00 | 1000000,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
|  |  |  | Бюджет Чугуевского МО | 8026218,00 | 0,00 | 941118,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 1585100,00 | 1000000,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Обеспечение теплоснабжением многоквартирных домов» | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 8026218,00 | 0,00 | 941118,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 1585100,00 | 1000000,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 6.1.1 | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Администрация Чугуевского Муниципального округа | Бюджет Чугуевского МО | 8026218,00 | 0,00 | 941118,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 1585100,00 | 1000000,00 |  | 1000000,00 | 1000000,00 |