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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________                                             с. Чугуевка                                                         №_________
                                      
О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 14 ноября 2014 года № 932-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015 – 2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 14 ноября 2014 года № 932-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

1.1. В паспорте Программы «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015 - 2024 годы строку таблицы «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края на финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	Объем средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края на финансирование муниципальной Программы
	Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета и бюджета Приморского края составляет: 63437,910 тыс. рублей, 

в том числе:
2015 год – 18881,570 тыс. рублей;
2016 год - 11848,930 тыс. рублей;

2017 год -   4420,520 тыс. рублей;

2018 год -  4925,780 тыс. рублей;

2019 год -  11360,370 тыс. рублей;

2020 год -  5950,370 тыс. рублей;
2021 год – 6050,370 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе:

- бюджет Чугуевского муниципального района: 

2015 год – 14712,570 тыс. рублей;

2016 год -  6563,820 тыс. рублей;

2017 год -  4414,920 тыс. рублей;

2018 год -  4925,400 тыс. рублей;

2019 год -  7750,000 тыс. рублей;

2020 год -  5950,000 тыс. рублей;
2021 год – 6050,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- бюджет Приморского края:

2015 год –   4169,000 тыс. рублей;

2016 год -    5285,110 тыс. рублей;

2017 год -    5,600 тыс. рублей;

2018 год -    0,381 тыс. рублей;

2019 год -    3810,370 тыс. рублей;

2020 год -    0,370 тыс. рублей;
2021 год –    0,370 тыс. рублей;

2022 год –    0,0 тыс. рублей;

2023 год –    0,0 тыс. рублей;

2024 год –    0,0 тыс. рублей;



2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Чугуевского муниципального района (приложение № 3 к Программе).
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального района и бюджета Приморского края составляет 63437,910 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –  18881,570 тыс. рублей;

2016 год -   11848,930 тыс. рублей;

2017 год -    4420,520 тыс. рублей;

2018 год -   4925,780 тыс. рублей;

2019 год -   11360,370   тыс. рублей;

2020 год -   5950,370   тыс. рублей;
2021 год -   6050,370 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.
в том числе:
- бюджет Чугуевского муниципального района:
2015 год – 14712,570 тыс. рублей;

2016 год -    6563,820 тыс. рублей;

2017 год -    4414,920 тыс. рублей;

2018 год -    4925,400 тыс. рублей;

2019 год -    7550,000 тыс. рублей;

2020 год -    5950,000 тыс. рублей;
2021 год -    6050,000 тыс. рублей;

2022 год -    0,000 тыс. рублей;

2023 год -    0,000 тыс. рублей;

2024 год -    0,000 тыс. рублей;
- бюджет Приморского края:
2015 год –   4169,000 тыс. рублей;

2016 год -    5285,110 тыс. рублей;

2017 год -          5,600  тыс. рублей;

2018 год -          0,381  тыс. рублей;

2019 год -          3810,367 тыс. рублей;

2020 год -          0,367 тыс. рублей;
2021 год -          0,367 тыс. рублей;

2022 год -          0,000 тыс. рублей;

2023 год -          0,000 тыс. рублей;

2024 год -          0,000 тыс. рублей;
      Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Чугуевского муниципального района на соответствующий год, исходя из его возможностей.

     3. Приложение № 2 к Программе «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
     4. Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального района и привлекаемых средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных бюджетных источников» изложить в новой редакции (прилагается).
     5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Чугуевской районной газете «Наше время» и размещению в сети Интернет. 
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района И.Г. Шишкова
Глава Чугуевского
муниципального района,

глава администрации                                                                                 Р.Ю. Деменёв
                             Приложение №1

                                                                                                                к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

                                                                                                                                                                      Чугуевского муниципального района»

                                       на 2015-2024 гг.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг.

	№ 

п/п
	Целевой

индикатор,

показатель

(наименование)
	Ед.

изм.
	Значение целевого индикатора, показателя по годам

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Теплоснабжение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	- снижения уровня потерь в теплосетях
	    %
	10,5
	9,0
	8,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	- количество аварий на коммуникациях теплоснабжения;
	   ед.
	-
	-
	-
	7
	6
	5
	4
	2
	1
	0

	1.3.
	- доля наружных тепловых сетей нуждающейся в замене, от общей протяженности теплосетей.
	   %
	-
	-
	-
	12,0
	11,5
	11,0
	10,5
	10,0
	9,5
	9,0

	2.
	Водоснабжение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	- соответствие проб питьевой водопроводной воды требованиям СаНПиН;
	%
	70,0
	72,0

	75,0
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	- удельный вес проб питьевой воды соответствующих требованиям СаНПиН от общего количества проб;
	%
	-
	-
	-
	80,0
	82,0
	85,0
	86,0
	87,0
	88,0
	89,0

	2.3
	-доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене от общей протяженности сетей.
	%
	-
	-
	-
	35,0
	32,0
	30,0
	28,0
	26,0
	24,0
	22,0

	3.
	Электроснабжение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	- снижение уровня потерь электроэнергии в сетях.
	%
	28,8
	25,0
	21,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Чугуевского муниципального района на 2015-2016 годы

	4.1.
	Строительство инженерных сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым семьям, имеющим трех и более детей.
	км
	0,45
	0,93
	-
	-
	-


	-
	-

	-

	-

	-



                                                                                                                                                                                                              Приложение № 2

                                                                                                                      к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

                                                                                                                         Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг.                                                                                                                                                                                                     

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг.

	№ 
п/п
	Наименование  подпрограммы,  отдельного
мероприятия   муниципальной  программы
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Срок         реализации

	
	
	
	Начала
реализации
подпрограм
мы, отдель
ного мероп
риятия
	Окончания
реализации
подпрограммы, отдельного мероп
риятия
	Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проектирование строительства теплотрассы, ремонт внутренней системы теплоснабжения  жилого дома по ул. Дзержинского, 7 с. Чугуевка
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2015
	Надежное обеспечение жильцов дома тепловой энергией

	2. 
	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, Лазо, Строительной, Чкалова, Магистральной и замена экранных труб на котле № 5 Котельной № 2 в с. Чугуевка. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района

	2015
	2024
	Сокращение числа аварий на тепловых сетях, снижение потерь тепловой энергии.   
Увеличение доли отремонтированных тепловых  сетей, от общей протяженности теплосетей.

	3.
	Бурение и устройство водозаборной скважины по ул. Вокзальная с. Но-вочугуевка. Ремонт участков водо-проводных сетей в селах Чугуевка, Новочугуевка, Каменка, Цветковка. Установка водоразборных колонок.
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района

	2015
	2024
	Устранение утечек воды в сетях. Увеличение доли отремонтированных водопроводных сетей, от общей протяженности водопроводов..

	4.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт колодцев нецентрализованного водоснабжения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2024
	Качественное водоснабжение сел района

	5.
	Приобретение дизель-генератора на ДЭС в с.Нижние Лужки
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2015
	Экономия дизельного топлива, снижение себестоимости 1кВт/часа

	6.
	Капитальный ремонт водопровода от насосной по ул. Кустарная до ЦРБ по ул. Строительная, 2
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2017
	2017
	Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения. Увеличение доли отремонтированных тепловых  сетей, от общей протяженности теплосетей.

	7.
	Приобретение и установка системы очистки воды на водонасосной станции по ул. Вокзальная
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2017
	2017
	Обеспечение качественного водоснабжения.  Увеличение доли отремонтированных тепловых  сетей, от общей протяженности теплосетей.

	8.
	Приобретение и установка котла на котельной  №5 в с. Чугуевка
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2017
	2017
	Надежное обеспечение жильцов микрорайона  тепловой энергией

	9.
	Ремонт участка водовода протяженностью 98 метров по ул. Строительная от дома № 2б до № 10 с. Чугуевка
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2017
	2017
	Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения. Увеличение доли отремонтированных тепловых  сетей, от общей протяженности теплосетей.

	10.
	Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Комсомольская, д. 14. С. Чугуевка
	«-«
	2017
	2017
	Обеспечение качественного водоотведения

	11.
	Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Титова д. 64, с. Чугуевка
	«-«
	2017
	2017
	Обеспечение качественного водоотведе Увеличение доли отремонтированных тепловых  сетей, от общей протяженности теплосетей.
ния

	12.
	Ремонт участка водовода протяженностью 60 метров по ул. Кустарная от дома № 32 до № 34 с. Чугуевка
	«-«
	2017
	2017
	Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения. Увеличение доли отремонтированных тепловых  сетей, от общей протяженности теплосетей.

	13.
	Реконструкция системы водоснабжения с установкой насосной станции по ул. Вокзальная с. Новочугуевка
	«-«
	2017
	2017
	Обеспечение надежного и бесперебойного, качественного водоснабжения

	14.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2024
	Упорядочение захоронения, наведение порядка на кладбищах сел района

	15.
	Субсидии организациям, оказывающим услуги по электроснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2015
	Обеспечение надежного электроснабжения

	16.
	Ремонт помещений дизельных электростанций в с.Заветное, с.Нижние Лужки, ремонт линий электропередач
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2024
	Снижение уровня потерь электроэнергии в сетях

	17.
	Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2024
	Обеспечение ремонта многоквартирных домов

	18.
	Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации
	«-«
	2015
	2024
	Содержание и ремонт жилфонда

	19.
	Уборка и размещение мусора и отходов, ликвидация несанкционированных свалок, размещение твёрдых коммунальных отходов Чугуевского муниципального района
	«-«
	2016
	2024
	Наведения санитарного порядка

	20.
	Асфальтирование контейнерных площадок ТКО
	«-«
	2018
	2024
	Обеспечение соблюдения правил и норм обращения с ТКО

	21.
	Проведение восстановительных работ в жилых помещениях, занимаемых одиноко  проживающими гражданами
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского муниципального района
	2016
	2016
	Ликвидация последствий наводнения в сентябре 2016 года

	22.
	Проектирование очистных сооружений


	Управление жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального района
	2019
	2020
	Обеспечение очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки на водных объектах

	23.
	Строительство очистных сооружений


	«-«
	2020
	2024
	Обеспечение очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки на водных объектах

	24
	Субсидии на возмещение недополученных доходов субъектам, осуществляющим обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) в Чугуевском муниципальном районе
	«-«
	2019
	2019
	Возмещение недополученных доходов субъектам, осуществляющим обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами)

	
	І. Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 
на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 годы

	29.1.
	Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 кВА и строительство воздушных линий    ВЛ 35 кВ
	Отдел дорожной деятельности и энергетики, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Чугуевского муниципального района
	2015
	2015
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, коммунальной инфраструктурой электроснабжения;


	29.2.
	Строительство воздушных линий электропередач
ВЛ 0,4 кВ

	«-«
	2016
	2016
	

	29.3
	Субвенции на регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
	«-«
	2015
	2024
	Надлежащий учет граждан по данной категории


                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3

                                                                                                                           к  программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

                                                                                                                        Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 гг. 

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района» на 2015-2024гг.
	№ 

п/п
	Наименование  программы,

подпрограммы, мероприя-тия, отдельного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник

ресурсного

обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020

 год
	2021 год


	2022

год
	2023

год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Муниципальная программа  

«Комплексное развитие коммунальной Чугуевского муниципального района на 2015-2024 годы»
	
	Всего
	63437,910
	18 881,57
	11848,93
	4 420,52
	4925,78
	11360,37
	5950,37
	6050,37
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Краевой бюджет*
	13 271,19
	4 169,00
	5 285,11
	5,60
	0,38
	3810,37
	0,37
	0,37
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципаль

ного  р-на
	50 166,71
	14 712,57
	6 563,82
	4 414,92
	4 925,40
	7 550,00
	5 950,00
	6 050,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Из общего объема финансирования из средств бюджета Чугуевского муниципального района
	Администрация Чугуевского муниципального района
	
	50 307,67
	14 712,57
	6 704,78
	4 414,92
	4 925,40
	7 550,00
	5 950,00
	6 050,00
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Проектирование  строительство теплотрассы, ремонт внутренней системы теплоснабжения  жилого дома по ул. Дзержинского, 7 с. Чугуевка


	Администрация Чугуевского муниципального района
	Бюджет Чугуевского муниципального района
	 1 487,0
	 1 487,0
	0
	0
	0
	0
	0
	     0
	0
	0
	0

	2.
	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. 50 лет Октября, Лазо, Строительной, Чкалова, Магистральной и замена экранных труб на котле № 5 Котельной № 2 в с. Чугуевка. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей, закупка    котлов
	            «-«
	Бюджет Чугуевского муниципального района


	2 270,22
	527,50
	83,00
	0
	659,72
	400,00
	300,00
	300,00
	0
	0
	0

	
	
	Муниципальное казённое учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений»
	Бюджет Чугуевского муниципального района


	100,00
	0
	0
	0
	0
	100,00
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Бурение и устройство водозаборной скважины по ул. Вокзальная с. Новочугуевка. Ремонт участков водопроводных сетей в селах Чугуевка, Новочугуевка, Каменка, Цветковка. Установка водоразборных колонок
	Администрация Чугуевского муниципального района
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	4 650,920
	0
	888,11
	868,52
	1 394,29
	900,00
	300,00
	300,00
	0
	0
	0

	4.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт колодцев нецентрализованного водоснабжения
	«-«
	Бюджет Чугуевского муниципального

района
	2 598,69
	288,00
	264,69
	0
	 546,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0
	0
	0

	5.


	Приобретение дизель-генератора на ДЭС в  с.Нижние Лужки
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	677,77
	677,77
	0
	         0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Капитальный ремонт водопровода от насосной по ул. Кустарная до ЦРБ по ул. Строительная, 2
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	312,76
	0
	0
	312,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Приобретение и установка системы очистки воды на водонасосной станции по ул. Вокзальная
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	219,72
	0
	0
	219,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Приобретение и установка котла на котельной № 5 с. Чугуевка
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	200,00
	0
	0
	200,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Ремонт участка водовода протяженностью 98 метров по ул. Строительная от дома № 2б до № 10 с. Чугуевка
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	90,00
	0
	0
	90,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Комсомольская, д. 14. С. Чугуевка
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	57,00
	0
	0
	57,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Ремонт участка водоотведения протяженностью 38 метров по ул. Титова д. 64, с. Чугуевка
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	42,00
	0
	0
	42,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Ремонт участка водовода протяженностью 60 метров по ул. Кустарная от дома № 32 до № 34 с. Чугуевка
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	40,00
	0
	0
	40,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Реконструкция системы водоснабжения с установкой насосной станции по ул. Вокзальная с. Новочугуевка
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального район
	180,00
	0
	0
	180,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	7 178,50

	979,10


	1 255,00


	1 075,00


	869,40


	900,00
	1 000,0
	1 000,0
	0
	0
	0

	15.
	Субсидии организациям, оказывающим услуги по электроснабжению населения, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	1 187,00
	1 187,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Ремонт помещений дизельных электростанций в с.Заветное, с.Нижние Лужки, ремонт линий электропередач
	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	1 253,00
	0
	1 253,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	Взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта


	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	5 591,04
	394,20
	854,92


	975,92
	816,00
	850,00
	850,00
	850,00
	0
	0
	0

	18.
	Организация, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации
	«-«
	Бюджет Чугуевского муниципального района
	13 276,80
	5 003,00
	679,80
	354,0 
	640,00
	2 800,00
	1 900,00
	1 900,00
	0
	0
	0

	19.
	Уборка и размещение мусора и отходов, ликвидация несанкционированных свалок, размещение отходов на территории  Чугуевского муниципального района
	«-«
	Бюджет Чугуевского муниципального района
	300,0
	0
	0
	0
	0
	100,00
	100,00
	100,00
	0
	0
	0

	20.
	Строительство контейнерных площадок ТКО
	«-«
	Бюджет Чугуевского муниципального района
	900,0
	0
	0
	0
	0
	400,00
	250,00
	250,00
	0
	0
	0

	21.
	Проведение восстановительных работ в жилых помещениях, занимаемых одиноко  проживающими гражданами
	«-«
	Краевой бюджет
	140,960
	0
	140,960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22.
	Проектирование очистных сооружений


	«-«
	Бюджет Чугуев-ско-го муници-пального района
	700,00
	0
	0
	0
	0
	600,00
	100,00
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Краевой бюджет


	0
	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Всего


	700,00
	0
	0
	0
	0
	600,00
	100,00
	0
	0
	0
	0

	23.
	Строительство очистных сооружений


	«-«
	Бюджет Чугуевского муниципального района
	1 400,00
	0
	0
	0
	0
	0
	650,00
	750,00
	0
	0
	0

	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Всего


	1 400,00
	0
	0
	0
	0
	0
	650,00
	750,00
	0
	0
	0

	24.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов субъектам, осуществляющим обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) в Чугуевском муниципальном районе
	«-«
	Бюджет Чугуевского муниципального района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Краевой бюджет
	3 810,00
	0
	0
	0
	0
	3 810,00
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Всего


	3 810,00
	0
	0
	0
	0
	3 810,00
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	

I. Подпрограмма №1 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

 на территории Чугуевского муниципального района» на 2015-2024 годы

	25.
	Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 КВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ Строительство воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ. Субвенции на регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
	
	Всего


	14774,17

	8 338,00


	6 429,45


	5,60
	0,381
	0,370
	0,370
	0, 370
	0
	0
	0

	
	
	
	Краевой бюджет*
	9 320,23
	4 169,00
	5 144,15
	5,60
	0,381
	0,370
	0,370
	0,370
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Чугуевского муниципального 

 района
	5 454,3


	4 169,00


	1 285,30


	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.1.
	Строительство подстанции ПС 35/04 с трансформатором 630 КВА и строительство воздушных линий ВЛ 35 кВ

	Администрация Чугуевского муниципального района
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	4 169,00
	4 169,00
	0
	         0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Краевой бюджет
	4 169,00


	4 169,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.2.
	Строительство воздушных линий электропередач 

ВЛ 0,4 кВ

	«-«
	Бюджет  Чугуевского муниципального района
	1 285,3
	0
	1 285,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Краевой бюджет
	5 139,2
	0
	5 139,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.3.
	Субвенции на регистрацию и учет граждан имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
	«-«
	Краевой бюджет
	12,03
	0
	4,95
	5,60
	0,381
	0,370
	0,370
	0,370
	0
	0
	0


 *(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 
